Приложение

к постановлению Администрации

города Обнинска от 17.03.2015 № 412-п

План

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска

паводковых вод в период весеннего половодья 2015 года

на территории города Обнинска

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Уточнение сведений о месторасположении, принадлежности дорожных сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, полигона твердых бытовых отходов и свалок, попадающих в зоны возможного затопления | до 27 марта | ## Управление ## городского хозяйства Администрации города |
| 2 | Организация проведения в образовательных организациях занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период наводнения | март-апрель | Управление общего образования Администрации города |
| 3 | Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения | март-апрель | Управление финансов Администрации города |
| 4 | Проверка готовности гидротехнического сооружения (далее ГТС), расположенного на территории города, подверженному весеннему половодью, к пропуску паводковых вод. Обследование ГТС, дюкеров, шлюзов, закрытых водоемов, водопропускных труб, принятие мер к организации работ по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению | март-апрель | ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского» (по согласованию), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинск» |
| 5 | Информирование населения города через средства массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых Администрацией города мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка | с 20 марта | - Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации - Администрации города |
| 6 | Создание аварийных запасов строительных материалов и необходимой техники для проведения аварийно-восстановительных работ на дорогах, дорожных сооружениях и ГТС в период весеннего половодья | до 23 марта | ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского» (по согласованию), муниципальные предприятия |
| 7 | Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного затопления | до 27 марта | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинск» |
| 8 | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и плана первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период весеннего половодья 2015 года | до 27 марта | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинск» |
| Практические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Усилить проведение профилактической, агитационной и разъяснительной работы с населением о правилах безопасного поведения на водных объектах, организовать размещение статей в печатных СМИ по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах | с 23 марта | Отдел по взаимодействию со СМИ Администрации города, МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» |
| 2 | В детских образовательных учреждениях организовать проведение дополнительных занятий на уроках ОБЖ по правилам поведения и обеспечения безопасности людей на водных объектах | с 23 марта | Управление общего образования Администрации города |
| 3 | Проверить установку предупреждающих аншлагов в местах прохода к водоемам, опасных местах, местах возможного выхода людей на лед | с 23 марта | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», МП «КХ», Культурно-экологический фонд «Усадьба Белкино» (по согласованию) |
| 4 | Подготовить постановление Администрации города Обнинска «О мероприятиях по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2015 года | до 17 марта | Организационно-технический отдел Администрации города, МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» |
| 5 | Провести подготовку аварийно-спасательных формирований, сил и средств предприятий и организаций города, плавсредств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка | до 27 марта | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», МП «Водоканал», МП «УЖКХ», МП «КХ», МП «Горэлектросети», ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» (по согласованию), руководители предприятий и организаций города |
| 6 | Руководителям предприятий, организаций и учреждений создать комиссии по борьбе с весенним паводком с назначением ответственных лиц для организации работ по обеспечению безопасности населения, сохранности материально-технических ценностей, зданий и других объектов | до 27 марта | Предприятия, организации и учреждения города |
| 7 | Усилить наблюдение за ежедневной температурой воздуха, толщиной льда, подъемом воды на р.Протва, Комсомольских и Белкинских прудах в период их вскрытия | март-апрель | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», МП «КХ», ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», (по согласованию), Культурно-экологический фонд «Усадьба Белкино» (по согласованию) |
| 8 | Организовать контроль над уровнем воды в районе плотины на р. Протва 3 раза в сутки с ежедневным докладом диспетчеру ЕДДС г.Обнинска, открытие шандор плотины согласовывать с председателем КЧС и ОПБ г.Обнинска | на период паводка | ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» (по согласованию), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» |
| 9 | Организовать встречи с представителями садовых некоммерческих товариществ города, с проведением инструктажей и распространением памяток по соблюдению мер безопасности при ледоходе и в период половодья, а также по порядку действий в экстремальных ситуациях, связанных с паводком, и мерах по оказанию первой помощи терпящим бедствие на воде | 14 марта, 28 марта | Председатель Совета садовых некоммерческих товариществ г.Обнинска (по согласованию), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию) |
| 10 | При подъеме уровня воды провести информирование и оповещение жителей города Обнинска и председателей садовых некоммерческих товариществ | с момента подъема уровня воды | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» |
| 11 | Совместно со средствами массовой информации провести санитарно-просветительную работу среди населения о недопустимости в период паводков употребления воды из родников, колодцев, расположенных в районе садовых некоммерческих товариществ | март-апрель | МРУ №8 ФМБА России (по согласованию), председатель Совета садовых некоммерческих товариществ г.Обнинска (по согласованию), отдел по взаимодействию со СМИ Администрации города |
| 12 | Обследовать ливневую канализацию на предмет безаварийного пропуска паводковых вод. Произвести очистку, промывку и постоянно контролировать состояние системы ливневой канализации и отводных канав в местах наиболее вероятного скопления талых вод. | до 30 марта | Организационно-технический отдел Администрации города, МП «КХ», МП «УЖКХ», руководители управляющих организаций |
| 13 | Обеспечить отвод воды и исключить подтопления подземного перехода и туннеля под ж/дорогой (южный въезд) | до 21 марта | МП «КХ» |
| 14 | Обеспечить защиту от паводковых вод скважин и очистных сооружений города в период весеннего паводка. Обеспечить запас гипохлорита натрия для обеззараживания воды | до 21 марта | МП «Водоканал» |
| 15 | Обеспечить надежность работы электрооборудования в районе Вашутинского водозабора и деревни Кривское | постоянно в период паводка | МП «Горэлектросети» |
| 16 | Организовать контроль над состоянием и уровнем воды в период паводка на подстанции «Окружная». При увеличении уровня воды на подстанции «Окружная», организовать оказание необходимой помощи с привлечением оборудования для откачки паводковых вод. Принять своевременные меры по недопущению подтопления подстанции | март-апрель | ПО «ОЭС» филиал ОАО «Калугаэнерго» (по согласованию), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» |
| 17 | Обеспечить чистоту каналов отвода воды от подстанции «Окружная». Провести выездное совещание на подстанции «Окружная» | до 20 марта | Администрация города по вопросам городского хозяйства, ЗАО «Таском» (по согласованию), ПО «ОЭС» филиал ОАО «Калугаэнерго» (по согласованию), ООО «Автомасла и автохимия» (по согласованию), ООО «ИВЕКО-плюс» (по согласованию) |