Протокол № 6

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности города Обнинска

«22» июля  2013 года

Время проведения: 11 час. 00 мин.

Место проведения: здание Администрации города Обнинска, ком 309.

Под председательством: заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства – председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Обнинска – Лежнина В.В.

Присутствующие: члены КЧС и ОПБ города Обнинска, приглашенные согласно списку (Приложение № 1).

Повестка дня:

Вступительное слово – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства  – председатель КЧС и ОПБ города Обнинска – Лежнин В.В.

Вопрос: «О принятии мер при проведении аварийных работ при порыве водопровода, ливневой канализации в районе дома 21 по улице Пионерский проезд, в результате выпадения большого количества осадков в виде дождя».

Были заслушаны:

– заместитель главного инженера МП «Теплоснабжение» – Гришкин В.А.

– директор МП «Водоканал» – Круглов А.Л.

– главный инженер МП «Водоканал» – Пастухов И.П.

– инженер МП «Горэлектросети» – Малашин К.В.

– директор МП «Коммунальное хозяйство» – Ус В.Ю.

Решения по вопросу:

      - МП «Водоканал» для проведения восстановительных работ водопровода, ливневой канализации подготовить трассу для подъезда спец. транспорта на аварийный участок.

Ответственный: МП «Водоканал» (Круглов А.Л.).

Срок: период проведения аварийных работ.

2. Комитету по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии не препятствовать службам жизнеобеспечения города в восстановлении поврежденного участка.

Ответственный: Комитет по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии (Онуфриева И.В.).

Срок: период проведения аварийных работ.

3. Заместителю главы Администрации по вопросам архитектуры и градостроительства подготовить письмо главе Администрации города Обнинска о выделении денежных средств из бюджета города за счет средств резервного фонда Администрации города на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций для восстановления поврежденного участка.

Ответственные: Заместитель главы Администрации по вопросам архитектуры и градостроительства (Козлов А.П.).

Срок: до 24 июля 2013.

4. МП «Теплоснабжение» выполнять работы по восстановлению систем теплоснабжения города на поврежденном участке.

Ответственные: МП «Теплоснабжение» (Юрков Ю.И.).

Срок: период проведения аварийных работ.

5. Директору МП «Водоканал» Круглову А.Л.  совместно со специалистами составить техническое задание по реализации восстановительных работ.

Ответственные: МП «Водоканал» (Круглов А.Л.).

Срок: до 26 июля 2013 года.

6. В связи с неблагоприятными погодными условиями МП «Коммунальное хозяйство взять под особый контроль объекты находящиеся в ведении, особое внимание уделить пос. «Обнинское», район Комсомольских прудов.

Ответственные: МП «Коммунальное хозяйство» (Ус В.Ю.).

7. Объектам жизнеобеспечения города в связи с неблагоприятными погодными условиями взять под особый контроль объекты находящиеся в ведении.

Ответственные: МП «Коммунальное хозяйство» (Ус В.Ю.), МП «Теплоснабжение» (Юрков Ю.И.), МП «Водоканал» (Круглов А.Л.), МП «Горэлектросети» (Тюрин А.И.).

8. В связи с неблагоприятными погодными условиями Филиал «Калугаэнерго» ПО «Обнинские электрические сети» особое внимание уделить не допущению подтопления ПС «Окружная».

Ответственный: Филиал «Калугаэнерго» ПО «Обнинские электрические сети» (Голованов С.Ю.).

9. Директору Культурно-экологического фонда «Усадьба Белкино» в связи с неблагоприятными погодными условиями взять под особый контроль ГТС Белкинских прудов с целью не допущения создания чрезвычайных ситуаций.

Ответственный: Культурно-экологического фонда «Усадьба Белкино» (Луговой А.В.).

10. Отделу по благоустройству и озеленению городских территорий Администрации города Обнинска совместно с МП «Коммунальное хозяйство» организовать мероприятия по очистке береговой территории реки Репинка от мусора (от МП «Кинотеатр Мир» до реки Протва).

Ответственные: Отдел по благоустройству и озеленению городских территорий Администрации города Обнинска (Полещук В.В.), МП «Коммунальное хозяйство» (Ус В.Ю.).

Срок: до 01 сентября 2013 года.

11. Взять на контроль исполнение технических условий по перекладке ливневого коллектора по ул. Белкинская (55 мкр.).

Ответственный: Заместитель главы Администрации по вопросам архитектуры и градостроительства (Козлов А.П.).

12. Взять на контроль исполнение технических условий ливневой канализации при строительстве «Экобазар» (38 мкр.).

Ответственный: Заместитель главы Администрации по вопросам архитектуры и градостроительства (Козлов А.П.).

13. При проведении праздничных мероприятий посвящённых Дню города организовать дежурство ответственных сотрудников объектов жизнеобеспечения города.

Ответственные: МП «Коммунальное хозяйство» (Ус В.Ю.), МП «Теплоснабжение» (Юрков Ю.И.), МП «Водоканал» (Круглов А.Л.), МП «Горэлектросети» (Тюрин А.И.).

Срок: до 25 июля 2013 года.

Ответственным за выполнение решений городской КЧС и ОПБ информацию о проделанной работе представить в МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Обнинска» в установленные решениями сроки ( факс 62-883).

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства -

председатель КЧС и ОПБ города Обнинска					           В.В. Лежнин