Отчет  о реализации

муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска»

за 2020 год

1. Результаты, достигнутые за 2020год на основании индикаторов Программы.

1.1. Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска» по итогам 2020 года

| Наименование целевого показателя | Ед.измерения |  | Значения целевых показателей |  |  |  | Абсолют ное отклоне ние | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год |  | Отчет |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. Содержание и озеленение территории города Обнинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | тыс.кв.м | 140,0 |  | 147,5 |  |  | +7,5 | +5,4 | За счет благоустроенных мест общего пользования на внутридворовых территориях |
| Количество проведенных субботников | шт. | 250 |  | 75 |  |  | -175 | -70,0 | В связи с ограничительными мерами в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), большинство субботников не проведено |
| Количество высаженной цветочной рассады | шт. в год | 112000 |  | 112000 |  |  | 0 | 0 | Дополнительно установлены вазоны вдоль автомобильных дорог города |
| Площадь расчищенных лесопарковых зон города | га | 1,2 |  | 6,954 |  |  | +5,754 | +479,5 | Дополнительные мероприятия по расчистке от аварийно-опасных деревьев территорий с зелеными насаждениями |
| Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | шт. в год | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. Развитие наружного освещения территории города Обнинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | % |  | 96,0 |  | 98,0 |  | +2,0 | +2,1 | Приведение в нормативное (рабочее) состояние неисправных светильников, установка новых |
| 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников | % |  | 80,0 |  | 98,0 |  | +18,0 | +22,5 | Приведение в нормативное (рабочее) состояние вновь установленных, в том числе неисправных светильников, в том числе за счет работ по ТОСам |
| 3. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | шт. в год |  | 150 |  | 951 |  | +801 | + в 5,3 раза | Перевыполнение в связи с потребностью при реконструкции ул. Энгельса, пр.Маркса (р-н «Маргариты»), ул.Пирогова, ул.Труда, ул.Любого – ул.Заводская, ул.Гурьянова, ул.Гагарина, ул.Белкинская и заменой по городу старых светильников на новые |
| 4. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | % |  | 92,0 |  | 98,0 |  | +6,0 | +6,5 | Проведение мероприятий по замене светильников с ртутными лампами на светодиодные светильники и светильники с натриевыми лампами |
| Подпрограмма 4. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | кв. м |  | 107558 |  | 189408 |  | +81850 | +76,1 | Увеличена площадь уборки и содержания за счет обслуживания пешеходных дорожек и спортивной площадки в Гурьяновском лесу. |
| 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | ед. |  | 32 |  | 32 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | чел. в год |  | 67000 |  | 67000 |  | 0 | 0,0 |  |
| 4. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | ед. в год |  | 74 |  | 74 |  | 0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5. Организация похоронного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1976 по 1978 годы, перевод архива на электронные носители | период год % |  | 100 |  |  | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах | ед. |  | 300 |  |  | 300 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | кол-во услуг в год |  | 880 |  |  | 958 | +78 | +8,9 | Увеличение уровня смертности (2020 год -14,7 чел/на тыс.населения, 2019 год – 11,4 чел/на тыс.населения) |
| 4. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | га |  | 35,0 |  |  | 44,0 | +9,0 | +25,7 | Введены в эксплуатацию новые территории (Жуковский р-н) |
| 5. Количество обслуживаемых площадок | ед. |  | 18 |  |  | 18 | 0,0 | 0,0 |  |

1.2.  Итоги реализация Программы

1.2.1. По подпрограмме «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» в результате реализацией мероприятий:

Обеспечена регулярная уборка мест общего пользования скверов и парковых зон, аллей на общей площади 147 457 кв. м.

Для поддержания чистоты территории проводилась  ежедневная очистка  урн, установленных вдоль тротуаров, примыкающих к автодорогам города в количестве 1243 штук.

Для поддержания внешнего облика городских территорий в весенне – летний период производилась косьба газонов по: пр. Ленина (от Треугольной площади включая новый р-н «Заовражье»), пл. Преображения (круг), ул. Лейпунского, ул. Мира (Стелла), б-р Окриджский, «Парк Победы» на пр. Маркса, пл. Треугольная, сквер Наумова, сквер Жолио – Кюри, ул. Победы (фонтан). За отчетный период выполнялся комплекс услуг по покосу травы на городских территориях, прилегающих к внутриквартальным проездам и внутридворовым в объеме – 992 472 кв.м.

За отчетный период 2020 года с городских территорий ликвидировано 21 несанкционированная свалка, вывезено мусора 308 куб.м, на общей площади 0,7 га.

Проведена работа по содержанию детского игрового оборудования в количестве  20 штук (пр.  Ленина 222-230, ул. Гагарина 40-44, ул. Энгельса 24, пр. Маркса 90 – ул. Энгельса 30, ул. Энгельса 16, ул. Энгельса 18, ул. Калужская 1 – 3, Пионерский пр. 31, пр. Маркса 102-106, пр. Маркса 104 – ул. Калужская 9, ул. Калужская 13-15, ул. Энгельса 6 – 8, ул. Калужская 10, ул. Калужская 10, ул. Энгельса 2, ул. Глинки 6 – 12, ул. Королева 1, ул. Курчатова 1, ул. Курчатова 26, ул. Курчатова 27, п. Обнинское – Садовый пер.) и 1-го тренажерного  комплекса на п. Мирный.

В рамках содержания и обслуживания городских территорий силами МП «Коммунальное хозяйство» выполняется комплекс работ по благоустройству фонтанного комплекса, расположенного по ул. Победы; искусственных сооружений: подвесной мост (Пионерский проезд), сооружение по ул. Кутузова, мост на «Технологию», подземный пешеходный переход на привокзальной площади.

Во время проведения месячника по благоустройству и санитарной уборке города в 2020 году, было проведено 75 субботников, в которых приняло участие около 400 человек,  вывезено 3700 куб.м мусора.

В связи с вступлением в силу Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», постановления Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  часть запланированных мероприятий не были проведены.

Высажено рассады цветов в  количества 112,0  тыс. штук в год на общей площади клумб и цветников 1648 кв. м. Проведена осенняя посадка тюльпанов на площади 2735 кв. м на: кольце (северный въезд в город), Треугольной площади, кольце пр. Маркса – ул. Королева, пр. Ленина 97, ул. Лейпунского, ул. Жолио-Кюри (памятник), памятник Осипенко, у здания Администрации города, пл. Преображения, кольцо пр. Маркса – пр. Ленина, ул. Мира «Стелла». Обслуживались 139 стационарных вазонов на разделительных полосах автодорог и транспортных развязок города.

Для озеленения и декоративного оформления на городских территориях в весенний посадочный период произведена посадка 250 деревьев, 160 штук кустарника.

За отчетный период произведен покос травы на территории площадью                  1078,4 тыс. кв. м.

В конце сентября 2020 Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области предоставило для посадки в нашем городе 100 саженцев грецкого ореха, выращенных в Тарусском районе. Саженцы были высажены на территориях детских садов, школ, в частности, на прилегающей территории к  МБОУ «Лицей «Держава».

Расчищено  6,954 га лесопарковых зон города. За отчетный период произведен уход за лесными массивами по городу (вырубка сухостойных, ветровальных, больных деревьев, валежника, частичная вырубка подлеска, кустарника) на общегородских территориях.

За 2020 год было вырублено:

-   2318 шт. аварийных и сухих деревьев, а также зеленых насаждений, произрастающих в нарушение норм и правил действующего законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, эксплуатации зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций.

- 5086 шт. деревьев и 76 603 кв. м. зеленых насаждений порослевого происхождения под строительство.

Вырубка зеленых насаждений, уничтожение газонов, цветников осуществляется в соответствии Правилами благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск».

Создано 4 новых объекта озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна: на продолжении пр. Ленина (разворотный круг) композиция в районе установленных лошадей – 1 шт., Северный выезд «Дуга-2» - 2 шт., ул. Гагарина – 1 шт.

1.2.3. По подпрограмме «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

На территории города Обнинска общее количество светильников на 31.12.2020 составило 5816 единиц.

В отчетном году проведены  работы по реконструкции наружного освещения на внутридворовых территориях по ул. Королева,  № 23, № 27, № 29; сквера в районе ж/д по ул. Аксенова, д. 11; пешеходной дорожки внутридворовой территории ж/д по ул. Энгельса, д. 11 и ул. Аксенова, д. 15 и детского сада № 27 «Золотая рыбка»; электроснабжения жилых домов по пр. Ленина № 22, № 24, № 26.

Выполнены работы по устройству наружного в рамках деятельности ТОС:

1)	строительство наружного освещения по пр. Маркса, № 72 (финансирование ТОС 40-40А мкр.);

2)	строительство наружного освещения по ул. Гагарина, № 2, №4 (финансирование ТОС 52 мкр.);

3)	строительство наружного освещения от № 39 по ул. Белкинская к  д/с «Муравушка» (финансирование ТОС 52 мкр.).

Произведена замена 485 светильников, установлено 114 светильников (105 шт. на дорогах и во дворах и 9 шт. на фасадах домов).

По результатам проведенной работы по реконструкции и замене сетей уличного освещения городских территорий удалось достичь уровня количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах до 98%:

- на магистральных улицах – 2033 (в рабочем состоянии 98%);

- на дорогах и улицах (второстепенных) местного значения – 2085 (в рабочем состоянии 98%).

Уровень количества работающих светильников на внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников составило 98 %.  Количество работающих светильников торшерного и внутридворового освещения составило 1698 штук.

За год установлено 951 энергосберегающих  светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения.  Доля энергосберегающих светильников составляет 98 %. В результате проведенной работы по реконструкции и строительству за последний год количество светильников в г. Обнинске увеличилось с 5247 светильника до 5816.

1.2.4. По подпрограмме  «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

Общая площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов в отчетном году составляет 189 408 кв. м. Данные территории увеличены на 43 811 кв. м  (площадь пешеходных дорожек Гурьяновского леса и спортивной (игровой) площадки), и  на 7332 кв. м  площадь у ТРК «Триумф - Плаза» и площадь пешеходных дорожек, зарегистрированными  за МАУ «Городской парк» на праве постоянного (бессрочного) пользования.

На территории парка оказывается  32 видов услуг.

В 2020 году МАУ «Городской парк» продолжил активное развитие территории городского парка по пр. Ленина, а также дополнительных мест проведения культурно-массовых мероприятий, в частности территории городской площади у ТРК «Триумф Плаза» по пр. Маркса и территории мемориального комплекса «Вечный огонь» по ул. Мира.

Основными услугами на территории городского парка являются: посещение 20 аттракционов, площадки для игры в «Городки», площадки для воркаута (уличные тренажёры), площадки для игры в бадминтон, настольный теннис.

В зимний период работает каток с возможностью проката коньков, организована теплая раздевалка.

Также в городском парке оказываются услуги по музыкальному сопровождению, получению беспроводного доступа к интернету, посещению уличной библиотеки, продажа  мороженного, поп-корна, сладкой ваты, безалкогольных напитков, оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе.

За год число  посетителей, проводящих досуг в парках и парковых зонах составило 67 тыс. чел.

За 2020 год проведено  74 общегородских и спортивных мероприятий, детских праздников, литературно-музыкальных и танцевальных вечеров.

В парке организован пункт сбора макулатуры, установлен контейнер для сбора, накопления и временного хранения отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров, батареек и аккумуляторов.

На территориях Городского парка и площади у ТРК «Триумф-Плаза»  продолжается прием отработанных энергосберегающих ламп в контейнеры «Экобокс». В Городском парке продолжается сбор макулатуры.

На территории городского парка в течение 2020 года организована зона отдыха «релакс-зона», закуплены уличные шезлонги в количестве 8-ми штук, закуплен и установлен фонтан «Рамка». Организована площадка для выгула собак, начато восстановление детского автогородка. Выполнены работы по ремонту резинового покрытия на спортивной площадке и площадке для занятий workout, произведены ремонтные работы отбойной стены на площадке для игры в «Городки». Произведены рентные работы новогодней игрушки «Шар».

На территории городской площади у ТРК «Триумф Плаза» по пр. Маркса произведен ремонт резинового покрытия на детской игровой площадке.

Муниципальным автономным учреждением «Городской парк» проводится комплексная уборка пешеходных дорожек, расположенных по периметру Гурьяновского леса, производится контроль за состоянием детских площадок и малых архитектурных форм, расположенных в Гурьяновском лесу. Выполнены работы по декоративному световому оформлению пространств Городского парка и площади у ТРК «Триумф Плаза» к празднованию Нового года и Рождества Христова.

1.2.5. По подпрограмме  «Организация похоронного дела» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

Все показатели по восстановлению архива захоронений (перевод архива на электронные носители) за период 1979-1984 годов и количество инвентаризованных мест захоронений на городских кладбищах реализованы в полном объеме.

Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах выполнено в размере запланированных 300 единиц.

В 2020 году количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших отличается от плановых показателей в большую сторону: с 880 услуг в год зафиксировано 958 услуг в год.

В 2020 год увеличилась  площадь содержания территорий кладбищ до 44 га за счет введения в эксплуатацию новой территории. В рамках благоустройства проведены мероприятия по поставке воды для нужд кладбищ, вывозу ТБО и КГМ. Проведена работа по оформлению и благоустройству дополнительного участка под кладбище, прилегающего к Передольскому кладбищу размером 10 га. Выполнены работы по благоустройству территории по адресу: Калужская область, Жуковский район, МО Сельское поселение деревни Верховье, земли в границах бывшего совхоза «Белоусовский».

Количество обслуживаемых площадок увеличилось до 18 единиц в связи с обустройством дополнительных асфальтированных площадок на Передольском кладбище.

В то же время в текущем году выполнены работы по перепланировке, переустройству и капитальному ремонту здания под Похоронный дом, расположенного по адресу: Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, №10. Выполнен ремонт фасада здания, выполнено устройство парковки.

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

В связи  с ограничительными мерами в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году  большинство субботников  не было проведено. Уборку территорий города, поддержание чистоты территорий  в полном объеме обеспечило МП «Коммунальное хозяйство».

В 2020 году направлено значительное количество средств из средств местного бюджета на проведение работ по  строительству и реконструкции существующих сетей наружного освещения на территории города в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» Программы, что обеспечило завершить значительный объем работ.

Выполнены работы по капитальному ремонту здания под Похоронный дом, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, №10 в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Организация похоронного дела» Программы.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Местный бюджет | 199 337,1 | 194 334,7 | 97,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Итого: | 199 337,1 | 194 334,7 | 97,5 |

3.2. Отчет  об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство города Обнинска» за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  | План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 Содержание и озеленение территории города Обнинска |  | 72120,0 | 69664,3 | 96,6 |  |  |  |  | 72120,0 | 69664,3 |  |
|  | Мероприятие 1 Реализация мероприятий по благоустройству территории города, в том числе очистке земель от мусора | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Коммунальное хозяйство» | 31120,0 | 28664,3 | 92,1 |  |  |  |  | 31120,0 | 28664,3 | Экономия при заключении контрактов по результатам торгов |
|  | Мероприятие 2 Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Коммунальное хозяйство» | 32000,0 | 32000,0 | 100,0 |  |  |  |  | 32000,0 | 32000,0 |  |
|  | Мероприятие 5 Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска |  | 9000,0 | 9000,0 | 100,0 |  |  |  |  | 9000,0 | 9000,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 Развитие наружного освещения территории города Обнинска |  | 54650,0 | 54650,0 | 100,0 |  |  |  |  | 54650,0 | 54650,0 |  |
|  | Мероприятие 1 Содержание сети уличного освещения городских территорий | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Горэлектросети» | 44394,6 | 44394,6 | 100,0 |  |  |  |  | 44394,6 | 44394,6 |  |
|  | Мероприятие 2 Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Горэлектросети» | 10255,4 | 10225,4 | 100,0 |  |  |  |  | 10255,4 | 10225,4 |  |
|  | Подпрограмма 4 Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска |  | 28470,0 | 28470,0 | 100,0 |  |  |  |  | 28470,0 | 28470,0 |  |
|  | Мероприятие 1 Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | МАУ «Городской парк» | 27000,0 | 27000,0 | 100,0 |  |  |  |  | 27000,0 | 27000,0 |  |
|  | Мероприятие 2 Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | МАУ «Городской парк» | 1470,0 | 1470,0 | 100,0 |  |  |  |  | 1470,0 | 1470,0 |  |
|  | Подпрограмма 5 Организация похоронного дела |  | 44097,1 | 41550,4 | 94,2 |  |  |  |  | 44097,1 | 41550,4 |  |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | МКУ «БРУ» | 39715,9 | 37309,3 | 93,9 |  |  |  |  | 39715,9 | 37309,3 | Экономия при заключении контракта по результатам торгов |
|  | Мероприятие 2 Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение | МКУ «БРУ» | 1942,9 | 1942,9 | 100,0 |  |  |  |  | 1942,9 | 1942,9 |  |
|  | Мероприятие 3 Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | МКУ «БРУ» | 2438,3 | 2298,2 | 94,3 |  |  |  |  | 2438,3 | 2298,2 | Экономия при заключении контракта по результатам торгов |
|  | ИТОГО по программе: |  | 199337,1 | 194334,7 | 97,5 |  |  |  |  | 199337,1 | 194334,7 |  |

4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска», работы выполнены в полном объеме.

5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска № 607-п  от 16.04.2020           в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019               № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», а именно, связанные с уточнением сумм финансирования по мероприятиям подпрограмм Программы.

5.2. Постановлением Администрации города Обнинска от 18.01.2021 № 47-п                    «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014              № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019                № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 24.12.2019 № 01-61) и от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

6. Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройства города Обнинска» за 2020 год

6.1. Оценка эффективности подпрограмм муниципальной программы «Благоустройства города Обнинска» за 2020 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора |  | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности |  |  | Комплексный показатель эффективности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Содержание и озеленение территории города Обнинска" |  |  |  | тыс. руб. | 72120,0 | 69664,3 | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска | 0,431 | х |  | тыс. руб. | 31120,0 | 28664,3 | х |  |  | 0,902 |  |  |  |
|  | Индикатор 1.Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | х | 0,8 |  | тыс. м.кв. | 140,0 | 147,5 | 1,053 |  |  | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2.Количество проведенных субботников |  | 0,2 |  | шт. | 250 | 75 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К1= 1,053*0,8+ 0,2*0,3 = 0,902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реализация мероприятий по озеленению территорий города. Реконструкция и восстановление зеленых насаждений | 0,444 | х | тыс. руб. |  | 32000,0 | 32000,0 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной рассады | х | 0,5 | шт. в год |  | 112 000 | 112000 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города | х | 0,5 | га |  | 1,2 | 6,954 | 5,8 |  |  | х |  |  |  |
|  |  | К2 = 0,5*1,00+ 0,5*5,8 = 3,39 > 1,00, т.е. К2 = 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска | 0,125 | х | тыс. руб. |  | 9000,0 | 9000,0 |  | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | индикатор 1 Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | х | 1,0 | шт. в год |  | 4 | 4 |  | 1,000 | х |  |  |  |  |
|  |  | К5 = 1,0*1,0=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы 1 | И1= 0,431*0,902+0,444*1,0+0,125*1,0 = 0,958 |  |  |  |  |  |  |  | 0,958 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» |  |  | тыс. руб. |  | 54650,0 | 54650,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание сети уличного освещения городских территорий | 0,812 | х | тыс. руб. |  | 44394,6 | 44394,6 |  | х | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | х | 0,6 | % |  | 96,0 | 98,0 |  | 1,021 | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых | х | 0,4 | % |  | 80,0 | 98,0 |  | 1,225 | х |  |  |  |  |
|  |  | К1= 0,6*1,021+0,4*1,225=1,103 >1,0, т. е. К1=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения | 0,188 | х | тыс. руб. |  | 10255,4 | 10255,4 |  | х | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | х | 0,5 | шт. в год |  | 150 | 951 |  | 6,34 | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | х | 0,5 | % |  | 92,0 | 98,0 |  | 1,065 | х |  |  |  |  |
|  |  | К2= 0,5*6,34+0,5*1,065=3,67> 1, т.е. К2=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3 | И3 =0,812*1+0,188*1,0 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» |  |  | тыс.руб. |  | 28470,0 | 28470,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1. Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | 0,948 | х | тыс.руб. |  | 27000,0 | 27000,0 |  | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | х | 0,4 | м.кв. |  | 107558 | 189 408 |  | 1,761 | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | х | 0,3 | ед. |  | 32 | 32 |  | 1,000 | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | х | 0,3 | чел.в год |  | 67000 | 67000 |  | 1,000 | х |  |  |  |  |
|  |  | К1=0,4*1,761+0,3*1,0+0,3*1,0= 1,304 > 1, т.е. К1=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 2 Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | 0,052 | х | тыс.руб. |  | 1470,0 | 1470,0 |  | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | х | 1,0 | ед. в год |  | 74 | 74 |  | 1,000 | х |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4 | И4 =0,948*1,0+0,052*1,0 = 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Организация похоронного дела» |  |  | тыс.руб. |  | 44097,1 | 41550,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | 0,9 | х | тыс.руб. |  | 39715,9 | 37309,3 |  | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители | х | 0,6 | период год |  | 100 | 100 |  | 1,000 | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбища | х | 0,4 | ед. |  | 300 | 300 |  | 1,000 | х |  |  |  |  |
|  |  |  | К1=0,6*1,0+0,4*1,0 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение | 0,044 | х | тыс.руб. |  | 1942,9 | 1942,9 |  | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | х | 1,0 | кол-во услуг в год |  | 880 | 958 |  | 1,089 | х |  |  |  |  |
|  |  |  | К2= 1,0*1,089=1,089> 1, т.е. К2=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | 0,055 | х | тыс.руб. |  | 2438,3 | 2298,2 |  | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | х | 0,7 | га |  | 35 | 35 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок | х | 0,3 | ед. |  | 18 | 18 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К3 =0,7*1,0+0,3*1,0=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5 | И5 =0,9*1+0,044*1,0+0,055*1,0 =0,999 = 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |

6.2. Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройства города Обнинска» в целом за 2020 год

|  |  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия |  | Весовой коэффициент индикатора |  |  | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Частный показатель эффективности |  |  | Комплексный показатель эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 «Содержание и озеленение территории города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска | 0,156 |  | х |  |  | тыс. руб. | 31120,0 | 28664,3 |  | х |  |  | 0,902 |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор 1.Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | х |  | 1,0 |  |  | тыс. м.кв. | 140,0 | 147,5 |  | 1,144 |  |  | х |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор 2. Количество проведенных субботников |  |  | 0,2 |  |  | шт. | 250 | 75 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реализация мероприятий по озеленению территорий города. Реконструкция и восстановление зеленых насаждений |  |  | 0,161 | х |  | тыс. руб. |  | 32000,0 | 32000,0 |  | х | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной рассады |  |  | х | 0,5 |  | шт. в год |  | 112 000 | 112000 |  | 1,00 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города |  |  | х | 0,5 |  | га |  | 1,2 | 6,954 |  | 5,8 | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска |  |  | 0,045 |  | х | тыс. руб. |  | 9000,0 | 9000,0 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна |  |  | х |  | 1,0 | шт. в год |  | 4,0 | 4,0 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание сети уличного освещения городских территорий |  |  | 0,223 |  | х | тыс. руб. |  | 44394,6 | 44394,6 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах |  |  | х |  | 0,6 | % |  | 96,0 | 98,0 | 1,021 |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых |  |  | х |  | 0,4 | % |  | 800 | 98,0 | 1,225 |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения |  |  | 0,051 |  | х | тыс. руб. |  | 10255,4 | 10255,4 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения |  |  | х |  | 0,5 | шт. в год |  | 150 | 951 | 6,34 |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наруж.осве |  |  | х |  | 0,5 | % |  | 92,0 | 98,0 | 1,065 |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города |  |  | 0,136 |  | х | тыс.руб. |  | 27000,0 | 27000,0 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов |  |  | х |  | 0,4 | м.кв. |  | 107558 | 189408 | 1,761 |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов |  |  | х |  | 0,3 | ед. |  | 32 | 32 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах |  |  | х |  | 0,3 | чел. в год |  | 67000 | 67000 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города |  |  | 0,007 |  | х | тыс.руб. |  | 1470,0 | 1470,0 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках |  |  | х |  | 1,0 | ед. в год |  | 74 | 74 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Организация похоронного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» |  |  | 0,199 |  | х | тыс.руб. |  | 39715,9 | 37309,3 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители |  |  | х |  | 0,6 | период год |  | 100 | 100 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбища |  |  | х |  | 0,4 | ед. |  | 300 | 300 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение |  |  | 0,010 |  | х | тыс.руб. |  | 1942,0 | 1942,0 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших |  |  | х |  | 1,0 | кол-во услуг в год |  | 880 | 958 | 1,089 |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений |  |  | 0,012 |  | х | тыс.руб. |  | 2438,3 | 2298,2 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ |  |  | х |  | 0,7 | га |  | 35 | 35 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок |  |  | х |  | 0,3 | ед. |  | 18 | 18 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы |  |  | И=0,156*0,902+0,161*1,0+0,045*1,0+0,223*1,0+0,051*1,0+0,136*1,0+ +0,007*1,0+0,199*1,0+0,010*1,0+0,012*1,0 = 0,985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,985 |  |  |  |  |  |

Начальник Управления городского хозяйства										И.В. Раудуве

исп. Пинчугина Ю.В.

тел.(48439)5-84-34