Отчет  о реализации

муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска»

за 2017 год

1. Результаты, достигнутые за 2017 год на основании индикаторов Программы.

1.1. Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска» по итогам 2017 года

| Наименование целевого показателя | Ед.измерения |  | Значения целевых показателей |  |  |  | Абсолют ное отклоне ние | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год |  | Отчет |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 Содержание и озеленение территории города Обнинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | тыс.кв.м | 104,136 |  | 133,427 |  |  | +165,427 | +28,1 | Увеличение за счет благоустройства Треугольной площади, по ул.Гагарина, сквер «Юность» |
| 2. Количество высаженной цветочной рассады | шт. в год | 100000 |  | 128000 |  |  | +28000 | +28,0 | Перевыполнение в связи с юбилейными мероприятиями в городе |
| 3. Площадь расчищенных лесопарковых зон города | га | 1,5 |  | 2,0 |  |  | +0,5 | +33,3 | Увеличение площади в связи с передачей территории оврага по ул.Шацкого |
| 5. Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | шт. в год | 4 |  | 11 |  |  | +7 | +175,0 | Реконструкция и строительство новых объектов для массового отдыха граждан |
| Подпрограмма 2. Охрана окружающей среды на городских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания) | Ед.изм. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3. Объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона | тыс. тонн в год |  | 50 |  | 52,32 |  | +2,32 | +4,6 |  |
| 4. Выполнение программы производственного экологического контроля | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0,0 |  |
| 5. Количество проводимых акций по охране окружающей среды | Ед. в год |  | 3 |  | 3 |  | 0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3. Развитие наружного освещения территории города Обнинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | % |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 0 | 0 |  |
| 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников | % |  | 70,0 |  | 71,0 |  | +1,0 | +1,4 |  |
| 3. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | шт. в год |  | 150 |  | 159 |  | +9 | +6,0 | Перевыполнение в связи с потребностью при реконструкции ул. Звездной и заменой по городу старых светильников на новые |
| 4. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | % |  | 88,0 |  | 95,6 |  | +7,6 | +8,6 |  |
| Подпрограмма 4. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | кв. м |  | 107558 |  | 100236 |  | - 7322,0 | -6,8 | Меньше чем планировалось взять на обслуживание |
| 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | ед. |  | 30 |  | 30 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | чел. в год |  | 62000 |  | 62000 |  | 0 | 0,0 |  |
| 4. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | ед. в год |  | 72 |  | 72 |  | 0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5. Организация похоронного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1969 по 1972 годы, перевод архива на электронные носители | период год % |  | 100 |  |  | 100 | 0,0 | 0,0 | Период 1969-1972 гг. |
| 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах | ед. |  | 300 |  |  | 300 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | кол-во услуг в год |  | 870 |  |  | 900 | +30 | +3,4 |  |
| 4. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | га |  | 25,65 |  |  | 32 | +6,35 | +24,8 | Площадь увеличена за счет зарезервированных территорий |
| 5. Количество обслуживаемых площадок | ед. |  | 15 |  |  | 15 | 0,0 | 0,0 | Обустроены площадки на Передольском кладбище |
| Подпрограмма 6. Формирование современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения | шт. |  | 2 |  |  | 2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Площадь благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения | га |  | 43,0 |  |  | 47,0 | +4,0 | +9,3 | Выполнены мероприятия по благоустройству по кольца пр.Маркса - ул.Королева – ул.Гагарина |
| 3. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения | % |  | 28,9 |  |  | 28,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. |  | 7 |  |  | 7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  | 2,3 |  |  | 2,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  | 1 |  |  | 1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  | 1 |  |  | 1 | 0,0 | 0,0 |  |

1.2.  Итоги реализация Программы

1.2.1. По подпрограмме «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» в результате реализацией мероприятий:

Обеспечена регулярная уборка мест общего пользования скверов и парковых зон, аллей на общей площади 133 427 кв.м.

Ежедневно обслуживаются памятники и памятные знаки в количестве 15 ед. Продолжилось благоустройство прилегающей территории в зоне памятника МиГ 29 по ул.Гагарина, завершено благоустройство сквера «Юность» по пр.Ленина.

Проведено торжественное открытие памятника Святым благоверным Петру и Февронии Муромским, которые являются символом крепкой семьи. Проведены работы по установке и благоустройству прилегающей территории.

Для поддержания чистоты территории проводилась  ежедневная очистка  урн, установленных вдоль тротуаров, примыкающих к автодорогам города в количестве 688 штук.

За отчетный период времени  проводилась косьба  травы  на газонах  и в скверах города: механическим способом (трактором) – 563371 м2, триммером                                          -    170 499 м2.

В целях благоустройства городских территорий к празднованию Дня города проведены  работы по комплексному благоустройству территории (сквера) в районе домов № 79А, 81, 83 по пр. Ленина (сквер «Юность») - дополнительные площади содержания составляют – 4650 м. кв. В целях благоустройства городских территорий, а также для удобства граждан были проведены работы  по установке 21 скамейки  в скверах города.

За отчетный период 2017 года с городских территорий ликвидировано 18 несанкционированных свалок, вывезено мусора 360 куб.м, на общей площади 0,62 га.

Увеличена площадь высаженной рассады цветов и количества рассады до 128  тыс. штук в год на общей площади клумб и цветников 5773 м2.

Высажено 134 деревьев, кустарников  –  1337 шт.

С улиц города было собрано и вывезено 106,5 куб. м опавшей листвы (пр. Маркса, пр. Ленина, ул. Гагарина, пл. Треугольная, ул. Курчатова, ул. Победы,                ул. Жукова, сквер Наумова).

Произведена стрижка живой изгороди на улицах города – 18700,9 пог.м.

Обслуживались 139 стационарных вазонов на разделительных полосах автодорог и транспортных развязок города.

Расчищено  2,0 га лесопарковых зон города. За отчетный период произведен уход за лесными массивами по городу (вырубка сухостойных, ветровальных, больных деревьев, валежника, частичная вырубка подлеска, кустарника) на общегородских территориях: Гурьяновский лесной массив, ул. Королева ИМР, Аксеновский лесной массив, ул. Красных Зорь, ул. Пионерский проезд, ул. Шацкого, ул. Пирогова. На городских территориях произведена вырубка аварийно-опасных 922 деревьев и сухостоя, в том числе и  на территориях, прилегающих к мемориальному комплексу «Вечный огонь» и городского парка. Из них 858 деревьев по актам обследования зеленых насаждений и Постановлениям Администрации города Обнинска.

Создано 11 новых объекта озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна:

пр. Ленина -  «Дуга -2» – 2 шт.; пр. Маркса/ ул. Энгельса (разворот. круг) – «Дуга-2» -6 шт.; «Гранд Плато» - 2 шт.; ул. Курчатова (ЗАГС) – «Гранд Плато» - 1 шт.

1.2.2. По подпрограмме  «Охрана окружающей среды на городских территориях» осуществлены мероприятия по следующим направлениям

Чрезвычайных ситуаций (пожаров, обрушений свалочного тела и т.п.) за период 2017 года на территории МП «Полигон» не было, вследствие неукоснительного соблюдения технологического регламента.

Проведены регламентные работы по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции. В мае 2017 года за счет средств бюджета города приобретена  Уплотняющая машина UM – 25 «Бурлак».

За 2017 год принято и утилизировано отходов от населения и предприятий города и соседних районов 798,9 тыс. куб. м, в том числе прошедших мусоросортировочную станцию полигона. Общий объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона, составил 218 куб. м (52,32 тонн), это 27 % от общего объема принятых и утилизированных отходов.

В 2017 году была продолжена работа по организации сбора, вывоза и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп. МП «Полигон» заключён договор с ООО «Областной научно-производительный центр «Регион-Центр-Экология» на выполнение работ по сбору, вывозу и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп от населения.

В отчетном году проведены 3 акции по  благоустройству  территорий города.

В «Парке Победы»  высажено 1200 саженцев, в том числе  68 крупномеров породы бархат амурский, клен красный, сахаристый, ивы ломкой и ивы плакучей.

На территории Репинского оврага прошел субботник один из самых многочисленных по числу принявших участие в нем (в уборке приняли участие около 300 человек).

Очищена территория усадьбы художника Петра Кончаловского - памятника природы регионального значения Калужской области «Дача Бугры».

Как и в предыдущие годы, в городе были организованы и проведены мероприятия, приуроченные к экологическим датам: День птиц, День экологических знаний, Всемирный день воды, День Земли, Марш парков, Всемирный дня защиты детей, Всемирный день окружающей среды.

Ежегодно на базе Центра развития творчества детей и юношества (ЦРТДиЮ) проводится большое количество мероприятий экологической направленности. В 2017 году в рамках Дней защиты от экологической опасности было организовано проведение викторины «День Земли», экскурсии по экологической тропе в городском парке культуры, беседы в игровой форме для учащихся на тему «Экологическая опасность для населения», беседы о растительном и животном мире Калужской области и бережном к ним отношении, беседа на тему: «Правила поведения в природе», конкурса сочинений на тему «Охрана окружающей среды», проведение городской фотовыставки «Природа в объективе».

В рамках контрольных мероприятий проводилась работа с садовыми и гаражными обществами на предмет соблюдения Правил благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденных Решением Городского собрания от 25.11.2008 г. № 02-65, в части  заключения договоров на вывоз ТКО и КГМ, а также строительного мусора согласно утвержденным санитарным нормам и правилам, нормам накопления ТКО и КГМ.

1.2.3. По подпрограмме «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

На территории города Обнинска общее количество светильников на 31.12.2017 составило 4361 единиц.

По результатам проведенной работы по реконструкции и замене сетей уличного освещения городских территорий удалось достичь уровня количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах до 95%, а именно:

- на магистральных улицах – 1395 (в рабочем состоянии 95-98  %);

- на дорогах и улицах (второстепенных) местного значения – 1709 (в рабочем состоянии 95%).

Уровень количества работающих светильников на внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников составило 70 %.  Количество работающих светильников торшерного и внутридворового освещения составило 1257 штук (в рабочем состоянии 71 %). Из-за регулярных актов вандализма количество работающих светильников во дворах остается практически без изменения относительно прошлого года.

За год установлено  159 энергосберегающих  светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения.  Доля энергосберегающих светильников составляет 95,6%.

В результате проведенной работы по реконструкции и строительству за последний год количество светильников в г. Обнинске увеличилось с 4065 светильника до 4361.

1.2.4. По подпрограмме  «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

В рамках расширения территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов в 2016 году начаты мероприятия по реализации проекта обустройства Городского парка культуры и отдыха на земельном участке площадью 38 579 кв. м по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого. Общая площадь территории благоустроенных парков составляет 100236 кв.м, в отчетном году данные территории не увеличены относительно 2016 года.

Концепция развития Городского парка на период с 2018 по 2023 годы предусматривает в нижней части природного оврага регулярной пешеходной зоны отдыха в виде широкого деревянного настила - помоста, проходящего вдоль речки Репинки. По берегам р. Репинка, на склонах оврага, предлагается создать сеть живописных прогулочных дорожек с декоративным покрытием, зону для экстремальных велосипедных видов спорта, пикниковые зоны для отдыха. Территория парка увеличится.

На территории парка оказывается  30 видов услуг.

Основными услугами на территории городского парка являются: посещение 13 аттракционов, площадки для игры в «Городски», веревочного парка, площадки для воркаута (уличные тренажёры), площадки для игры в бадминтон, зимней горки, ледового катка. Также в городском парке оказываются услуги по музыкальному сопровождению, получению беспроводного доступа к интернету, посещению уличной библиотеки, продажа  мороженного, поп-корна, сладкой ваты, безалкогольных напитков, оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе.

За год число  посетителей, проводящих досуг в парках и парковых зонах составило 62 тыс. чел.

За 2017 год проведено  72 общегородских и спортивных мероприятий, детских праздников, литературно-музыкальных и танцевальных вечеров, основными из которых были:

26 февраля - праздник «Широкая Масленица»;

9 мая - праздник «День Победы»;

12 мая - праздничная программа «День парков»;

17 июня – субботник в Репинском овраге;

29 июля - праздничная программа, приуроченная ко Дню города;

16 сентября – праздник, посвященный 80-летию основания Испанского детского дома № 5;

24 декабря - «Открытие новогодней елки»;

30 декабря – праздничная тренировка «Скандинавская ходьба на дорожках Гурьяновского леса» с участием Деда Мороза и Снегурочки в рамках проекта «Городская среда»

На территории городского парка в течение 2017 года выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорожек,произведено обустройство газона перед кафе, установлен декоративный мост, выполнены работы по благоустройству территории, прилегающей к скульптурной композиции «Памятник испанскому детскому дому № 5» и произведена реконструкция скульптурной композиции.

На территориях Городского парка и площади у ТРК «Триумф-Плаза»  продолжается прием отработанных энергосберегающих ламп в контейнеры «Экобокс». В Городском парке продолжается сбор макулатуры.

С декабря 2017 года Муниципальным автономным учреждением «Городской парк» проводится комплексная уборка пешеходных дорожек, расположенных по периметру Гурьяновского леса, производится контроль за состояние малых архитектурных форм, расположенных в Гурьяновском лесу.

Городской парк признан Победителем XV юбилейного смотра-конкурса «Хрустальное колесо» 2017 года в номинации «Лучший открытый парк развлечений» с численностью  посетителей до 100 тысяч человек в год.

1.2.5. По подпрограмме  «Организация похоронного дела» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

Все показатели по восстановлению архива захоронений (перевод архива на электронные носители) за период 1969-1972 годов и количество инвентаризованных мест захоронений на городских кладбищах реализованы в полном объеме.

Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах выполнено в размере запланированных 300 единиц.

В 2017 году количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших отличается от плановых показателей в большую сторону: с 870 услуг в год зафиксировано 900 услуг в год.

В 2017 год увеличилась  площадь содержания территорий кладбищ до 32,7 га за счет введения в эксплуатацию зарезервированных территорий. В рамках благоустройства проведены мероприятия по заготовке воды для нужд кладбищ, вывозу ТБО и КГМ. Оформлен дополнительный участок под кладбище, прилегающий к Передольскому кладбищу размером 10 га. Подготовлена смета благоустройства нового участка (работа будет продолжена в 2018 году).

Количество обслуживаемых площадок увеличилось до 15 единиц в связи с обустройством дополнительных асфальтированных площадок на Передольском кладбище.

1.2.6. По подпрограмме  «Формирование современной городской среды» осуществлены мероприятия по следующим направлениям

В рамках благоустройства общественных территорий количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения составило 2 , как и было запланировано. Площадь благоустроенных общественных территорий  составила – 43 га.

При благоустройстве пр. Маркса на участке от ул. Королева до пр. Ленина выполнены работы по демонтажу существующего тротуара и устройству нового тротуара из тротуарной плитки с устройством съездов для маломобильных групп населения. Также выполнены следующие мероприятия: организована велодорожка, заменено существующее торшерное освещение на новое, установлены малые архитектурные формы и устроено газонное ограждение.

В мероприятиях по благоустройству торговой улицы по пр.Маркса при участии бизнес-инвесторов выполнены работы по:  установке дополнительных опор освещения, устройству парковочных мест, выполнено обустройство остановочных площадок с пешеходными подходами и тротуаром.

При благоустройстве Гурьяновского леса выполнены мероприятия по устройству ландшафтной насыпной пешеходной дорожки по периметру леса, длина которой составит 2 547,4 п.м.

Организация ландшафтной дорожки состояла из следующих работ: укладка геотекстиля на уплотненное основание, укладка георешетки, отсыпка песчано-гравийной смесью толщиной 100 мм.

Дополнительно (за счет средств экономии субсидии с пр. Маркса и Гурьяноского леса) была осуществлена поставка малых архитектурных форм из архитектурного бетона в сказочном стиле (студия художественного бетона «Берендеево царство»).

В рамках благоустройства дворовых территорий количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составило 7, как и было запланировано.

В рамках благоустройства 7 дворовых территорий достигнуты следующие показатели:

- установлено новых лавочек – 71 шт.;

- установлено новых урн – 61 шт.;

- остановлено новых торшеров освещения – 158 шт.;

- площадь нового дорожного покрытия – 782,4 м2 ;

- организовано новых детских площадок – 8 шт.;

- организовано спортивных площадок – 6 шт.;

- организовано новых парковочных мест – 77 шт.;

- устройство клумб/цветники – 2 шт.;

- устройство газонов – 2452 м2.

Были выполнены работы:

1) Благоустройство внутридворовой территории  многоквартирных домов по ул. Гагарина д. 57-59-61-63.

2) Благоустройство внутридворовой территории многоквартирных домов  по пр. Ленина д. 174-176-178-180.

3) Благоустройство внутридворовой территории  многоквартирных домов по пр.Маркса д.88-92.

4) Благоустройство внутридворовой территории  многоквартирного дома по пр.Маркса д.60.

5) Благоустройство внутридворовой территории  многоквартирных домов по пр.Маркса д.78,80

6) Благоустройство внутридворовой территории многоквартирных домов  по пр.Маркса д.48, 50 и ул.Королева д.18.

7) Благоустройство внутридворовой территории  многоквартирных домов по пр.Ленина д.196-198-202.

Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (жителей домов, которые приняли участие в софинансировании) составила 1 %.

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

Направлено значительное количество средств на проведение работ по  строительству и реконструкции существующих сетей наружного освещения на территории города, что обеспечило завершить значительный объем работ.

В 2017 году МО «Город Обнинск» принял активное участие в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Реализовано благоустройство 7 дворовых территорий и 2 общественных территорий.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Местный бюджет | 198115,1 | 191520,6 | 96,7 |
| Федеральный бюджет | 18924,3 | 18924,3 | 100,0 |
| Областной бюджет | 19476,2 | 19476,2 | 100,0 |
| Иные источники |  |  |  |
| Итого: | 236515,6 | 229921,1 | 97,2 |

3.2. Отчет  об исполнении мероприятий муниципальной программы

"Благоустройство города Обнинска" за 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  | План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 Содержание и озеленение территории города Обнинска | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Коммунальное хозяйство» | 81315,0 | 80629,5 | 99,2 |  |  |  |  | 81315,0 | 80629,5 |  |
|  | Мероприятие 1 Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска |  | 43750,0 | 43404,3 | 99,2 |  |  |  |  | 43750,0 | 43404,3 |  |
|  | Мероприятие 2 Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений |  | 29300,0 | 28960,2 | 98,8 |  |  |  |  | 29300,0 | 28960,2 | Экономия бюджетных средств при проведении работ силами предприятия. Не произведены в конце 2017 года в полном объеме закупки посадочного материала |
|  | Мероприятие 4 Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска |  | 8265,0 | 8265,0 | 100,0 |  |  |  |  | 8265,0 | 8265,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 Охрана окружающей среды на городских территориях | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Полигон» | 9400,0 | 9400,0 | 100,0 |  |  |  |  | 9400,0 | 9400,0 |  |
|  | Мероприятие 2 Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции |  | 9216,7 | 9216,7 | 100,0 |  |  |  |  | 9216,7 | 9216,7 |  |
|  | Мероприятие 4 Проведение природоохранных акций и мониторинг окружающей среды на территории полигона ТБО |  | 183,3 | 183,3 | 100,0 |  |  |  |  | 183,3 | 183,3 |  |
|  | Подпрограмма 3 Развитие наружного освещения территории города Обнинска | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Горэлектросети» | 38000,0 | 37970,0 | 99,9 |  |  |  |  | 38000,0 | 37970,0 |  |
|  | Мероприятие 1 Содержание сети уличного освещения городских территорий |  | 31894,0 | 31894,0 | 100,0 |  |  |  |  | 31894,0 | 31894,0 |  |
|  | Мероприятие 2 Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения |  | 6106,0 | 6076,0 | 99,5 |  |  |  |  | 6106,0 | 6076,0 | Экономия бюджетных средств за счет уменьшения цены проведенных торгов и з/платы. |
|  | Подпрограмма 4 Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | МАУ «Городской парк» | 23700,0 | 23690,1 | 100,0 |  |  |  |  | 23700,0 | 23690,1 |  |
|  | Мероприятие 1 Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города |  | 22300,0 | 22290,9 | 100,0 |  |  |  |  | 22300,0 | 22290,9 | Оплата по фактически предоставленным услугам, экономия средств за счет уменьшения цены проведенных торгов и з/платы |
|  | Мероприятие 2 Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города |  | 1400,0 | 1399,2 | 100,0 |  |  |  |  | 700,0 | 699,7 |  |
|  | Подпрограмма 5 Организация похоронного дела | МКУ «БРУ» | 20825,0 | 19188,8 | 92,0 |  |  |  |  | 20825,0 | 19188,8 |  |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» |  | 17698,5 | 16128,9 | 91,1 |  |  |  |  | 17698,5 | 16128,9 |  |
|  | Мероприятие 2 Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение |  | 2000,0 | 1990,0 | 99,5 |  |  |  |  | 2000,0 | 1990,0 | Оплата по фактически предоставленным услугам |
|  | Мероприятие 3 Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений |  | 1126,5 | 1069,9 | 95,0 |  |  |  |  | 1126,5 | 1069,9 | Произведен а закупка товара для реализации через салон-магазин за счет экономии при заключении контракта по результатам торгов |
|  | Подпрограмма 6 Формирование современной городской среды | МКУ «Городское строительство» | 63275,6 | 59042,7 | 93,3 | 18924,3 | 18924,3 | 19476,2 | 19476,2 | 24875,1 | 20642,2 |  |
|  | Мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий |  | 30220,9 | 27760,1 | 92,0 | 6308,1 | 6308,1 | 6492,1 | 6176,7 | 18007,1 | 15275,3 |  |
|  | Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий |  | 33054,7 | 31282,6 | 94,6 | 12886,2 | 12616,2 | 12984,1 | 13299,5 | 7184,4 | 5366,9 |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 236515,6 | 229921,1 | 97,2 | 18924,3 | 18924,3 | 19476,2 | 19476,2 | 198115,1 | 191520,6 |  |

4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска», работы выполнены в полном объеме.

5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска № 554-п                           от 14.04.2017 в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2017 год, утвержденным  решением  Обнинского городского Собрания от 13.12.2016 № 01-23 «О бюджете города Обнинска на 2017 год», а именно, связанные:

5.1.1. с уточнением сумм финансирования по мероприятиям подпрограмм Программы.

5.1.2. с внесением в паспорт Программы изменений в п.3 по участникам Программы: МКУ «Городское строительство», МАУ «Городской парк», МКУ «БРУ», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно  ст. 78 БК РФ).

5.2. Постановлением Администрации города Обнинска № 929-п от 15.06.2017 в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2017 год, утвержденным  решением  Обнинского городского Собрания от 13.12.2016 № 01-23 «О бюджете города Обнинска на 2017 год» (в ред. 28.03.2017 № 02-28, от 23.05.2017 № 02-30), а именно, связанные:

5.2.1. с участием МО «Город Обнинск» в приоритетном проекте «Формирование современной городской среды» и выделением из федерального и областного бюджетов 39425,5 тыс. рублей на финансирование  мероприятия 1, 2 подпрограммы 6 «Формирование современной городской среды» внесены изменения по софинансированию мероприятий подпрограммы 6 Программы.

5.3. Постановлением Администрации города Обнинска № 1218-п от 04.08.2017 в Программу внесены изменения, связанные:

5.3.1. с добавлением финансирования на мероприятие 1 «Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» подпрограммы 5 Программы в размере 690 тыс. рублей.

5.4. Постановлением Администрации города Обнинска № 1431-п от 08.09.2017 в Программу внесены изменения, связанные:

5.4.1. с внесением в подпрограмму 6 Программы адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству (таблица № 2).

5.4.2. в разделе 5 Программы пункты 6, 6.1., 6.2. изложены в новой редакции в связи с уточнением финансирования.

5.5. Постановлением Администрации города Обнинска № 2156-п от 29.12.2017  в Программу внесены изменения, связанные:

5.5.1. с уточнением сумм финансирования по мероприятиям подпрограмм Программы.

6. Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройства города Обнинска» за 2017 год

6.1. Оценка эффективности подпрограмм муниципальной программы «Благоустройства города Обнинска» за 2017 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора |  | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности |  |  | Комплексный показатель эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Содержание и озеленение территории города Обнинска" |  |  |  | тыс. руб. | 81315,0 | 80629,5 | х |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска | 0,538 | х |  | тыс. руб. | 43750,0 | 43404,3 | х |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Индикатор 1.Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | х | 1,0 |  | тыс. м.кв. | 104,136 | 133,427 | 1,281 |  |  | х |  |  |
|  |  | К1= 1,281*1 = 1,281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реализация мероприятий по озеленению территорий города. Реконструкция и озеленение зеленых насаждений | 0,360 | х | тыс. руб. |  | 29300,0 | 28 960,2 | х |  |  | 1,000 |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной рассады | х | 0,5 | шт. в год |  | 100 000 | 128000 | 1,280 |  |  | х |  |  |
|  | Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города | х | 0,5 | га |  | 1,5 | 2,0 | 1,333 |  |  | х |  |  |
|  |  | К2 = 0,5*1,280+ 0,5*1,333 =1,307 т.е. К2=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска | 0,102 | х | тыс. руб. |  | 8265,0 | 8265,0 |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | индикатор 1 Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | х | 1,0 | шт. в год |  | 4,0 | 11,0 |  | 2,750 | х |  |  |  |
|  |  | К4 = 1,0*2,75 = 2,75 К4=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы1 | И1= 0,538*1+0,360*1,0+0,102*1 =1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Охрана окружающей среды на городских территориях" |  |  | тыс. руб. |  | 9400,0 | 9400,0 |  | х |  |  |  |  |
| 2.2 | Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции | 0,981 | х | тыс. руб. |  | 9216,7 | 9 216,7 |  | х | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания) | х | 0,5 | ед.в год |  | 0 | 0 |  | 1,000 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона | х | 0,25 | тыс. тонн в год |  | 50,0 | 52,32 |  | 2,320 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 3. Выполнение программы производственного экологического контроля | х | 0,25 | % |  | 100 | 100 |  | 1,000 | х |  |  |  |
|  |  | К1 = 0,5*1,00+0,25*2,32+0,25*1,00= 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведение природоохранных акций и мониторинг окружающей среды на территории полигона ТБО | 0,019 | х | тыс. руб. |  | 183,3 | 183,3 |  | х | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество проводимых акций по охране окружающей среды | х | 1,0 | ед.в год |  | 3 | 3 |  | 1,000 | х |  |  |  |
|  |  | К2 = 1*1 = 1, т.е. К2=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 | И2= 0,981*1,0+0,085*1,0= 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие наружного освещения территории города Обнинска" |  |  | тыс. руб. |  | 38000,00 | 37970,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание сети уличного освещения городских территорий | 0,839 | х | тыс. руб. |  | 31894,0 | 31894,0 |  | х | 1,00 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | х | 0,6 | % |  | 95,0 | 95,0 |  | 1,000 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых | х | 0,4 | % |  | 70,00 | 71,00 |  | 1,014 | х |  |  |  |
|  |  | К1= 0,6*1,0+0,4*1,014= 1,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения | 0,161 | х | тыс. руб. |  | 6106,0 | 6076,0 |  | х | 1,00 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | х | 0,5 | шт. в год |  | 150 | 159 |  | 1,060 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | х | 0,5 | % |  | 88,0 | 95,6 |  | 1,086 | х |  |  |  |
|  |  | К2= 0,5*1,06+0,5*1,086=1,107> 1, т.е. К2=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3 | И3 =0,839*1+0,161*1,0 =1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 "Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска" |  |  | тыс.руб. |  | 23700,0 | 23690,1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1. Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | 0,941 | х | тыс.руб. |  | 22300,0 | 22290,9 |  | х | 0,973 |  |  |  |
|  | Индикатор 1.Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | х | 0,4 | м.кв. |  | 107558 | 100236 |  | 0,932 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | х | 0,3 | ед. |  | 30 | 30 |  | 1,000 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | х | 0,3 | чел.в год |  | 62000 | 62000 |  | 1,000 | х |  |  |  |
|  |  | К1=0,4*0,932+0,3*1,0+0,3*1,0= 0,973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 2 Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | 0,059 | х | тыс.руб. |  | 1400,0 | 1399,27 |  | х | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | х | 1,0 | ед. в год |  | 72 | 72 |  | 1,000 | х |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4 | И4 =0,941*0,973+0,059*1,0 = 0,975 |  |  |  |  |  |  |  | 0,975 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 "Организация похоронного дела" |  |  | тыс.руб. |  | 20825,0 | 19188,8 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | 0,850 | х | тыс.руб. |  | 17698,5 | 16128,9 |  | х | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители | х | 0,6 | период год |  | 100 | 100 |  | 1,000 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбища | х | 0,4 | ед. |  | 300 | 300 |  | 1,000 | х |  |  |  |
| 5.2 | Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение | 0,096 | х | тыс.руб. |  | 2000,0 | 1990,0 |  | 0,995 | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | х | 1,0 | кол-во услуг в год |  | 870 | 900 |  | 1,034 | х |  |  |  |
| 5.3 | Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | 0,054 | х | тыс.руб. |  | 1126,5 | 1069,9 |  | х | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | х | 0,7 | га |  | 25,65 | 32 |  | 1,249 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок | х | 0,3 | ед. |  | 15 | 15 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | К3 =0,7*1,249+0,3*1,0=1,174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5 | И5 =0,850*1+0,096*1+0,0,54*1,0 =1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды" |  |  | тыс.руб. |  | 63275,6 | 59042,7 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Благоустройство общественных территорий | 0,478 | х | тыс.руб. |  | 30220,9 | 27760,1 |  | х | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения | х | 0,4 | шт. |  | 2 | 2 |  | 1,000 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Площадь благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения | х | 0,3 | га |  | 43,0 | 47,0 |  | 1,093 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения | х | 0,3 | % |  | 28,9 | 28,9 |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 6.2 | Благоустройство дворовых территорий | 0,522 | х | тыс.руб. |  | 33054,7 | 31282,6 |  | х | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | х | 0,25 | шт. |  | 7 | 7 |  | 1,000 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | х | 0,25 | % |  | 2,3 | 2,3 |  | 1,000 | х |  |  |  |
|  | Индикатор 3. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | х | 0,25 | % |  | 1 | 1 |  | 1,000 | х |  |  |  |
|  | индикатор 4. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | х | 0,25 | % |  | 1 | 1 |  | 1,000 | х |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 6 | И6 =0,478*1+0,522*1=1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |

6.2. Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройства города Обнинска» в целом за 2017 год

|  |  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия |  | Весовой коэффициент индикатора |  |  | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Частный показатель эффективности |  |  | Комплексный показатель эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 "Содержание и озеленение территории города Обнинска" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска | 0,185 |  | х |  |  | тыс. руб. | 43750,0 | 43404,3 |  | х |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | Индикатор 1.Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | х |  | 1,0 |  |  | тыс. м.кв. | 104,136 | 133,427 |  | 1,020 |  |  | х |  |  |
| 1.2. | Реализация мероприятий по озеленению территорий города. Реконструкция и озеленение зеленых насаждений |  |  | 0,124 | х |  | тыс. руб. |  | 29300,0 | 28 960,2 |  | х | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной рассады |  |  | х | 0,5 |  | шт. в год |  | 100 000 | 128000 |  | 1,255 | х |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города |  |  | х | 0,5 |  | га |  | 1,5 | 2,0 |  | 1,220 | х |  |  |  |  |
| 1.4. | Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска |  |  | 0,035 |  | х | тыс. руб. |  | 8265,0 | 8265,0 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна |  |  | х |  | 1,0 | шт. в год |  | 4,0 | 11,0 | 2,750 |  |  | х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Охрана окружающей среды на городских территориях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции |  |  | 0,039 |  | х | тыс. руб. |  | 9216,7 | 9216,7 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания) |  |  | х |  | 0,5 | ед.в год |  | 0 | 0 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона |  |  | х |  | 0,25 | тыс. тонн в год |  | 50,0 | 52,32 | 2,320 |  |  | х |  |  |  |
| 2.4 | Индикатор 3. Выполнение программы производственного экологического контроля |  |  | х |  | 0,25 | % |  | 100 | 100 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |
|  | Проведение природоохранных акций и мониторинг окружающей среды на территории полигона ТБО |  |  | 0,001 |  | х | тыс. руб. |  | 183,3 | 183,3 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество проводимых акций по охране окружающей среды |  |  | х |  | 1,0 | ед.в год |  | 3 | 3 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие наружного освещения территории города Обнинска" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание сети уличного освещения городских территорий |  |  | 0,135 |  | х | тыс. руб. |  | 31894,0 | 31894,0 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах |  |  | х |  | 0,6 | % |  | 95,0 | 95,0 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых |  |  | х |  | 0,4 | % |  | 70,0 | 71,0 | 1,014 |  |  | х |  |  |  |
| 3.2 | Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения |  |  | 0,026 |  | х | тыс. руб. |  | 6106,0 | 6076,0 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения |  |  | х |  | 0,5 | шт. в год |  | 150 | 159 | 1,060 |  |  | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения |  |  | х |  | 0,5 | % |  | 88,0 | 95,6 | 1,086 |  |  | х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 "Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города |  |  | 0,094 |  | х | тыс.руб. |  | 22300,0 | 22290,3 | х |  |  | 0,973 |  |  |  |
|  | Индикатор 1.Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов |  |  | х |  | 0,4 | м.кв. |  | 107558 | 100236 | 0,932 |  |  | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов |  |  | х |  | 0,3 | ед. |  | 30 | 30 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах |  |  | х |  | 0,3 | чел. в год |  | 62000 | 62000 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |
| 4.2. | Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города |  |  | 0,006 |  | х | тыс.руб. |  | 1400,0 | 1399,27 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках |  |  | х |  | 1,0 | ед. в год |  | 72 | 72 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 "Организация похоронного дела" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» |  |  | 0,075 |  | х | тыс.руб. |  | 17698,5 | 16128,9 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители |  |  | х |  | 0,6 | период год |  | 100 | 100 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбища |  |  | х |  | 0,4 | ед. |  | 300 | 300 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |
| 5.2. | Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение |  |  | 0,008 |  | х | тыс.руб. |  | 2000,0 | 1990,0 | 0,950 |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших |  |  | х |  | 1,0 | кол-во услуг в год |  | 870 | 900 | 1,034 |  |  | х |  |  |  |
| 5.3. | Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений |  |  | 0,004 |  | х | тыс.руб. |  | 1126,5 | 1069,9 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ |  |  | х |  | 0,7 | га |  | 25,65 | 32 | 1,249 |  |  |  |  |  |  |
|  | индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок |  |  | х |  | 0,3 | ед. |  | 15 | 15 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Благоустройство общественных территорий |  |  | 0,128 |  | х | тыс.руб. |  | 30220,9 | 27760,1 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения |  |  | х |  | 0,4 | шт. |  | 2 | 2 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Площадь благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения |  |  | х |  | 0,3 | га |  | 43 | 47 | 1,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения |  |  | х |  | 0,3 | % |  | 28,9 | 28,9 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Благоустройство дворовых территорий |  |  | 0,140 |  | х | тыс.руб. |  | 33054,7 | 31282,6 | х |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |  |  | х |  | 0,25 | шт. |  | 7 | 7 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |
|  | Индикатор 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |  |  | х |  | 0,25 | % |  | 2,3 | 2,3 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |
|  | Индикатор 3. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |  |  | х |  | 0,25 | % |  | 1 | 1 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |
|  | Индикатор 4. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |  |  | х |  | 0,25 | % |  | 1 | 1 | 1,000 |  |  | х |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы |  |  | И=0,185*1,0+0,124*1,0+0,035*1,0+0,039*1,0+0,001*1,0+0,135*1,0+0,026*1,0+0,094*1,0 +0,006*1,0+0,006*1,0+0,075*1,0+0,008*1,0+0,004*1,0+0,128*1,0+0,140*1,0=0,997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,997 |  |  |  |

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства								В.В. Лежнин

исп. Пинчугина Ю.В.

тел.(48439)5-84-34