ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

"Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Обнинска" за 2014 год

- 1. Результаты реализации муниципальной программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Обнинска".

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение от утвержденного значения | % выполнения |
| индикатор 1 Площадь отремонтированных автомобильный дорог | Кв.м | 30000 | 113 784 | +83784 | в 3,79 раза |
| индикатор 2 Площадь отремонтированных внутриквартальных и внутридворовых проездов | Кв.м | 50000 | 30689 | -19311 | 61,4 |
| индикатор 3 Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий, приведенных к 10 тыс. транспортных средств | Ед. | 2,5 | 1,63 | -0,87 | 65,2 |

Реализация мероприятий Программы позволила в 2014 году:

- отремонтировать 113,784 тыс.кв. м  автомобильных дорог общего пользования, что составляет 9,3 % от общей протяженности дорог;

- обеспечить ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов, включая работы по благоустройству внутридворовых территорий в рамках деятельности территориальных общественных самоуправлений, что позволило отремонтировать 30 дворов и 43 внутридворовых проезда.

- снизить индикатор безопасности  на территории МО «Город Обнинск»- уменьшилось количество ДТП. За период 2014 года зарегистрировано: 161 дорожно-транспортное происшествие, из них 8 случаев  ДТП  из-за сопутствующих дорожных условий, что на 9 случаев меньше, чем в 2013 году.

К основным видам ДТП относится наезд на пешеходов – 81 и столкновения 50. На нерегулируемых пешеходных переходах произошло 42 ДТП, 34 наездов на пешеходов произошло вне пешеходного перехода, из-за нарушений ПДД пешеходами – 11. В связи с чем,  в рамках обеспечения безопасности дорожного движения  установлено вдоль автодорог города 1200 п.м. металлического пешеходного ограждения, в том числе: автомобильная дорога общего пользования местного значения по пр. Ленина.

- 1. Результаты реализации подпрограммы «Ремонт и содержание дорог, ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов в городе Обнинске»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение от утвержденного значения | % исполнения |
| индикатор 1 Площадь автомобильных дорог общего пользования, подлежащая ежедневной механизированной летней и зимней уборке | тыс. кв.м | 400 | 537 | +137 % | 134,3 |
| индикатор 2 Процент износа автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей площади | % | 61 | 85 | -24% | 71,8 |
| индикатор 3 Площадь отремонтированных автомобильный дорог | Кв.м | 30000 | 113 784 | +83784 | в 3,79 раза |
| индикатор 4 Площадь отремонтированных внутриквартальных и внутридворовых проездов | Кв.м | 50000 | 30689 | -19311 | 61,4 |

В результате реализации мероприятий по проведению ремонтно-восстановительных работ по улучшению качества дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения достигнуты и перевыполнены индикаторы программы по площади отремонтированных автомобильных дорог в 2014 году. Процент износа автомобильных дорог увеличен до 85% из-за окончания гарантийного срока обслуживания ранее отремонтированных дорог и увеличения интенсивности автомобильного потока на дорогах города.

Содержание улично-дорожной сети города

Вывезено 4850 м. куб. уличного смета с автодорог города,  вывезено снега с городских территорий -10843 м. куб.

Общая площадь уборки составила:

- 10 341 м.кв. - автобусные остановки;

- 537 805 м.кв. - механизированная и ручная уборка дорог (ежедневно);

- 678 268 м.кв. - механизированная и ручная уборка и мойка дорог (3 раза в неделю).

Проводились ежедневные работы по уборке 71 автобусных остановок. В 2014 году на площадках автобусных остановок установлено 10 ящиков для хранения песка в целях предотвращения образования скользскости на посадочных площадках автобусных остановок по ул. Курчатова – 8 шт., Гагарина – 2шт.

Удаление граффити на остановочных павильонах – 36 шт. Удаление на тротуарах и павильонах а/остановок посторонних надписей «Спайс» и «Микс»   -   28 штук.

В 2014 году  в целях повышения уровня благоустройства территории города, МП «Коммунальное хозяйство» реализован проект по привлечению сторонних организаций для выполнения работ по восстановлению средств обстановки, благоустройства и  содержания автомобильных дорог  общего пользования местного значения и прилегающих к ним территорий в границах МО "Город Обнинск".  В соответствии с требованиями Федерального закона  от 18.07.2011 № 223-ФЗ, по результатам проведения конкурсных процедур закупки, выполнение вышеуказанных работ поручено организации ООО  «СтройПроект». Стоимость работ составила 17 000,0 тыс. рублей.

Произведена планировка обочин автогрейдером на п. Обнинское, МПЗ и  окружных автодорогах города  - 33 км.

Текущий (ямочный)  ремонт улиц города выполнен на общей площади  7263,3 кв.м., в том числе:  из литых а/б смесей – 2 035,1 кв.м., мелкозернистым асфальтом – 5228,2 кв.м. Текущий (ямочный) ремонт внутриквартальных проездов выполнен мелкозернистым асфальтом общей площадью 725,5 кв.м.

Ямочный ремонт был выполнен силами МП «Коммунальное хозяйство» без привлечения сторонних организаций на следующих участках автодорог города: ул. Курчатова,  ул. Мира, ул. Пионерский проезд, ул. Кабицынская, ул. Звездная, ул. Жукова, ул. Победы, пр. Маркса  в районе ТЦ «12 месяцев», Кончаловские горы, рокадная автодорога от магазина «Товары для мужчин» до магазина «Павлин», на подъездной автодороге к банку «Хоум Кредит», ул. Парковая, ул. Комсомольская, ул. Блохинцева, ул. Кутузова, ул. Королева, ул. Ляшенко и др.

Заказчиком МКУ «Городское строительство» в летний период 2014 года начата работа по проектированию автомобильной дороги в г.Обнинске на участке: Пяткинский проезд в районе спуска от АБЗ до моста р.Протва с устройством разъездного кармана, водоотводных лотков и пешеходных тротуаров.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных и внутридворовых проездов, в том числе выполнение мероприятий в рамках деятельности ТОС

Площадь заасфальтированных дорог в 2014 году составляет 113 784 кв.м., протяженность – 9 807 п. м.

В рамках реализации мероприятий по комфортному и доступному передвижению пешеходов по тротуарам города (ул.Калужская, пр.Ленина, пр.Маркса, ул.Белкинская) выполнены работы по устройству и ремонту пешеходных съездов на тротуарах города - из 78 запланированных выполнено 76 съездов.

В 2014 году  полномочия по организации проведения работ по ремонту автодорог города, ремонту и благоустройству внутридворовых территорий города, включая работы по благоустройству внутридворовых территорий в рамках деятельности территориальных общественных самоуправлений, проектированию и строительству объектов благоустройства в рамках исполнения муниципальных целевых программ, возложены на МП «Коммунальное хозяйство» и МКУ «Городское строительство».

Работы выполнены и приняты по следующим объектам:

| № п/п | Объекты | Объем финансир-ия всего, тыс. рублей | Площадь покрытия, м2 | Заказчик / Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт участка автодороги пр. Ленина: от пл. Преображения до 2-ой проходной ГНЦ РФ ФЭИ | 23227,73 | 27131 | ООО «ОВСА-Строй» |
| 2 | Ремонт участка автодороги ул. Курчатова: от ул. Энгельса до пр. Маркса | 10381,83 | 12341 | ООО «Бригстройсервис» |
| 3 | Ремонт участка автодороги от перекрестка ул. Курчатова с проездом от ул. Курчатова до ул. Аксенова | 1878,98 | 1950 | ООО «Бригстройсервис» |
| 4 | Автомобильная дорога по пр.Маркса. Участок: транспортная развязка пр.Маркса- ул.Королева (ул.Гагарина – проезд к строительной площадке к ТЦ "Экобазар") | 28636,21 | 34180 | ООО «Стройсервис +» |
| 5 | Автомобильная дорога по пр.Ленина. Участок: ул.Победы - ул.Цветкова | 18667,22 | 23005 | ООО «Строймонтаж» |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения на участках: - ремонт участка дороги от М3 «Украина» до круга на въезд в город; - ремонт дорожного полотна путепровода над автодорогой М3 «Украина»; - ремонт дорожного полотна путепровода над ж/д путями с заменой ограждения безопасности; - ремонт автодороги от круга на Северном выезде из города до автодороги М3 «Украина» с заменой ограждений безопасности» | 15 663,34 | 15177 | ООО «ОВСА-Строй» |
|  | ИТОГО: | 98 455,3 | 113 784 |  |

МП «Коммунальное хозяйство» на 2014 год утверждены бюджетные ассигнования   из средств бюджета города Обнинска на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по  благоустройству и ремонту внутридворовых территорий, в том числе в рамках деятельности Территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на сумму 18 млн. рублей.

Выполнен ремонт внутридворовых территорий:

| № п/п | Объекты |  | Объем финанс-ия всего, рублей | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 23 мкр. Ремонт внутридворового проезда вдоль ж/домов по адресу: ул. Курчатова, 9, ул. Победы, 25, 27, с выездами на автомобильные дороги общего пользовыания местного значения по ул. Курчатова и ул. Победы | 2622145,26 | ООО «Комплекс-Строй» |
| 2 |  | 27 мкр. Ремонт внутридворового проезда вдоль ж/домов по адресам: ул. Комарова, 5, 7, 9, пр. Ленина, 124 с выездами на автомобильную дорогу общего пользования местного значения по ул. Комарова | 4293160,0 | ООО «Бриг-стройсервис» |
| 3 |  | 22 мкр. Ремонт внутридворового проезда вдоль ж./дома по адресу: ул. Курчатова, 15 с выездом на автомобильную дорогу общего пользования местного назначения по ул. Курчатова. | 551156,76 | ООО "Галиот - Строймонтаж" |
| 4 |  | 20 мкр. Ремонт внутридворового проезда вдоль ж/домов по адресам: ул. Победы, 5,7,9,11,13. Ремонт покрытия детской площадки из гранитного отсева (пр. Ленина,222) | 1733363,36 | ООО «ДТСтрой» |
| 5 |  | выполнение работ по ремонту внутридворового проезда вдоль ж/домов по адресам: - 21 мкр. ул. Курчатова, 14, ул. Победы,18,20 с выездом на автомобильную дорогу общего пользования местного значения по ул. Победы, - 4 мкр. ул. Лермонтова,3, пр.Ленина,11/6-13/1, ул. Мигунова, 8 с выездами на автомобильные дороги общего пользования местного значения по ул. Лермонтова и ул. Мигунова, | 4629069,2 | ООО «Дорожный и строительный сервис» |
| 6 |  | 27 мкр. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Комарова (участок: регулируемый пешеходный переход – проезд к домам по ул. Комарова, д.5, 7, 11), ул. Мира (участок: регулируемый пешеходный переход – проезд к домам по ул. Мира, д. 4, 6, 8), пр. Ленина (район ж/дома по адресу: пл. Треугольная, 1), (парковки) | 2986838 |  |
|  |  | ИТОГО: | 16866938,96 |  |

Площадь заасфальтированных внутридворовых территорий в 2014 году составила 17 885 кв.м.

Выполнено благоустройство и ремонт внутридворовых территорий в рамках деятельности Территориальных общественных самоуправлений (ТОС):

| 1 | ТОС "Старый город" . 1-й мкр. Пр. Ленина, 2/4, 4/3, ул. Пушкина, 1/3 - ул. Менделеева, 2/1 с выездом на авт. Дорогу общего пользования по пр. Ленина | 1810420,9 | ООО «Комплекс-Строй» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТОС «51-52 мкр.» Ремонт внутридворового проезда вдоль ж/домов ул. Гагарина, 31, 33, 37, 39, 41 ,43, 51, 53 с выездом на рокадную автодорогу по ул. Гагарина | 2266541,64 | ООО «Бриг-стройсервис» |
| 3 | ТОС «29 мкр.» Ремонт внутридворового проезда вдоль ж/д по адресу: ул. Королева, 5 | 814110,32 | ООО «Комплекс-Строй» |
| 4 | ТОС "38-39 мкр." Благоустройство и ремонт внутридворовых территорий по адресам: ул. Калужская, 8,10, ул. Энгельса, 16, пр.Маркса, 110, ул.Калужская, 1-3, ул. Энгельса, 34. ул. Калужская, 3. | 2902004,68 | ООО «Бриг-стройсервис» |
| 5 | ТОС "45 мкр." Ремонт внутридворового проезда вдоль ж./домов по адресу: ул.Аксенова, 4, 6, 10 с выездом на автомобильную дорогу общего пользования местного значения по ул. Аксенова и на проезд вдоль ИМР от ул. Курчатова до ул. Аксенова. | 1093776,22 | ООО «Комплекс-Строй» |
| 6 | ТОС "27 мкр". Благоустройство и ремонт внутридворовых территорий по адресу: пр.Ленина, 96 | 1439433,62 | ООО «Комплекс-Строй» |
| 7 | ТОС"32 мкр." Ремонт внутридворового проезда вдоль ж/дома по адресу: пр. Маркса, 38. | 1230397,8 | ООО «ДТСтрой» |
| 8 | - ТОС "п.Обнинское" ул.Железнодорожная, ул.Гастелло, ул.Чкалова, ул.Матросова, очистка ливневых канав - ТОС "51-52мкр." 52мкр. ул.Белкинская, 37,39,41 с выездом на автомобильную дорогу общего пользования местного значения по ул.Белкинская, - ТОС "51-52мкр." 52мкр.: ул.Гагарина, 40, - ТОС "51-52мкр." 52мкр. Ремонт внутридворового проезда к МДОУ детский сад "Муравушка" по адресу: ул.Белкинская, 33 с выездом на автомобильную дорогу общего пользования местного значения по ул.Белкинская, - ТОС "51-52мкр." 52мкр.: ул.Белкинская, 39,41, -ТОС"Звездный."40-40а мкр. Ремонт нутридворового проезда по адресу: пр. Маркса, 50. -ТОС«40-40амкр.»"Звездный. "Ремонт внутридворовых проездов по адресам: пр. Маркса, 54, ул.Королева,16, ул.Звездная, 21, ул.Энгельса,15б. | 4443677,04 | ООО «Дорожный и строительный сервис» |
| 9 | ТОС п. "Мирный" ул.Чехова. | 147874,06 |  |
| 10 | ТОС «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ». 20мкр. Ремонт внутридворового проезда от здания по адресу: ул. Победы, 9А вдоль ж/домов по ул. Победы, 5-5А, пр. Ленина 76-78-80 с въездом на автомобильную дорогу общего пользования местного значения по пр. Ленина. | 2218414,16 | ООО «Комплекс-Строй» |
| 11 | ТОС "26-35мкр. "Ремонт внутридворового проезда вдоль ж/дома по адресу: пр. Ленина, 99 | 742925,64 | ООО «Атлант 2000» |
|  | ИТОГО: | 17604857,11 |  |
|  | Софинансирование МП «Коммунальное хозяйство» в рамках мероприятий ТОС на ремонт внутриквартальных проездов составило | 1788770,54 |  |

Площадь заасфальтированных внутридворовых территорий  в рамках деятельности ТОС в 2014 году составила 12 804 кв.м. Финансирование мероприятий в рамках деятельности ТОС составило: 19 393,63 тыс. рублей.

1.2. Результаты реализации подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Обнинске"

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение от утвержденного значения | % исполнения |
| индикатор 1 Число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 5 | 11 | +6 | в 2,2 раза |
| индикатор 1.1 Изменения к 2012 году | процентов /человек | 0,0% | + 220,0 % / +6 | +220,0 % / +6 |  |
| индикатор 2 Число детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 16 | 7 | -9 | 43,8 |
| индикатор 2.1 Изменения к 2012 году | процентов/ человек | -11,11/-2 | - 38,9 % / -11 | -27,79 % / -9 |  |

За период 2014 года на территории МО «Город Обнинск» зарегистрировано 161 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибло – 11 человек, 173 человека получили ранения различной степени тяжести.

На конец 2014 года на территории города зарегистрировано 48 970  единиц транспортных средств. Из 161 ДТП, совершенных на территории города, 8 случаев дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий.

К основным видам ДТП относится: наезд на пешеходов – 81,  столкновения - 50. На нерегулируемых пешеходных переходах произошло 42 ДТП, 34 наезда на пешеходов произошло вне пешеходных переходов, из-за нарушений ПДД пешеходами – 11.

Проведенным анализом по состоянию на 31.12.2014 выявлены места концентрации ДТП:

- пересечение ул.Ляшенко с ул.Королева в районе дома № 7;

- пр.Ленина от ж.дома № 120 до № 126;

- пр.Ленина от ж.дома № 98 до № 114;

- пр.Ленина в районе ж.дома № 57;

- пр.Ленина в районе ж.дома № 129;

- пересечение ул.Энгельса с ул.Калужской и л.Аксенова.

Исполнителем подпрограммы МП «Коммунальное хозяйство» (службой по безопасности дорожного движения) выполнены следующие мероприятия по содержанию объектов улично-дорожной сети.

Произведена покраска  бортового камня с применением краски АК белая и черная   общей протяженностью 67,333 км.

Произведена осевая разметка автодорог города протяженностью 83,714 км и разметка  182  пешеходных переходов, из них  холодным пластиком 84 шт, в том числе - 46 шт. желто-белым и 38 шт. белым краской АК -511( 2 раза за сезон) - 98 шт., а также островки безопасности, стоп-линии, парковочные места, разметка трафаретом, разметка ИДН.

Выполнены работы по установке  и ремонту 480 секций  ИДН.

Выполнены работы по установке  и замене 492 дорожных знаков на улицах города.

Текущее содержание знаков, установленных по городу всего - 2760 шт.

Проводятся работы по текущему содержанию светофорных объектов города -13 единиц.

Установлен новый светофорный объект типа Т7 - 1 шт., выявлены и устранены 23 случая выхода из строя светофорного оборудования, произведены монтажно-наладочные работы; замена лампового контроллера светофора на светодиодный; замена пешеходных секций 6 шт., замена ламп 29 шт; ул. Ляшенко /Мира произведена модернизация (замена транспортных секций светофора, замена силовых кабелей 200м., дополнительно установлено 8 штук пешеходных секций светофора, подключение вновь установленных счетчиков на светофорах - 2 шт., установка пульсирующих пешеходных  секций 4 шт.)

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения  установлено вдоль автодорог города 1200 п.м. металлического пешеходного ограждения, в том числе: Автомобильная дорога общего пользования местного значения по пр. Ленина. Район пл. Треугольная – 186 м. п., район автобусной остановки "Парк культуры" (четная сторона) – 140 м.п., Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Курчатова. Участок: ж/дом по адресу ул. Курчатова, 20 - Транспортная развязка ул. Курчатова - ул. Мира- 120 п.м., Участок: Сквер напротив здания "Дом быта" – 102 п.м., Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. МИРА Участок: ул. Мира, район ж/дома по адресу ул. Мира, 18 - Технический лицей - 220 п.м., Участок: Транспортная развязка ул. Мира - ул. Ляшенко – 432 п.м.
	В целях оптимизации методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории г. Обнинска или отдельных их участках, для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов, а также соблюдение требований государственного стандарта в области обеспечения безопасности дорожного движения в текущем  году по договору с ООО «ДорМостПроект» исполнен  проект организации дорожного движения.

Выполнены работы по покраске ограждений безопасности - 5,1км. В том числе: по ул.Московская – 1,8 км, ул.Королева – 0,5км.,пр.Маркса – 1 км., путепроводы ж/б ограждения безопасности – 1,8 км. Покрашены полусферы – 150 шт.

Для выполнения производственных задач по содержанию автодорог города, обеспечения безопасности дорожного движения  в 2014 г.,  осуществлена закупка 11 единиц спецтехники: самосвалы на базе КАМАЗ - 4 ед., подметально-щеточная  машина  «Бродвей Сеньор» - 1ед., минипогрузчики -  2 ед., илосос КО 507АМ– 1 ед., автобус ПАЗ -1 ед., фреза дорожная - 1 ед.  и разметочная машина Евромикс «К11-5»  - 1 ед.

По результатам реализации подпрограммы существует необходимость продолжить работу по обустройству техническими средствами организации дорожного движения улично-дорожную сеть города.

- 2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

- Значительное перевыполнение по показателю ремонта дорог сложилось  ввиду большего объема выполненных работ в рамках проведения мероприятий к празднованию 60-летия первой АЭС на ремонт автомобильных дорог и дополнительному финансированию  из средств дорожного фонда Калужской области бюджету МО «Город Обнинск».

С целью выполнения мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году заключено Соглашение с министерством дорожного хозяйства Калужской области от 02.06.2014 № 3-СЭЗ  «О предоставлении в 2014 году субсидии за счет Дорожного фонда Калужской области бюджету муниципального образования «Город Обнинск» на софинансирование мероприятий в отношении объектов, имеющих особое социально-экономическое значение». Заказчиком муниципальных контрактов на проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования  местного значения является  МКУ «Городское строительство».

- В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 г. № 652 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области»  (с изменениями) и постановлением Правительства Калужской области от 07.11.2014 г. № 652  «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 06.05.2014 № 286 «Об утверждении распределения межбюджетных субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов на 2014 год» (в ред.постановления Правительства Калужской области от 11.08.2014 № 469) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году  МО «Город Обнинск» из средств дорожного фонда Калужской области запланировано выделить 54 880,169 тыс.рублей.

- В бюджете программы сумма средств из областного бюджета запланирована в объеме – 65 233,594 тыс. рублей, в том числе 10 662,086 тыс. рублей задолженность дорожного фонда Калужской области за выполненные работы 2013 года.

- По итогам реализации программы сумма долга за 2013 год поступила в полном объеме на счет МО «Город Обнинск» и израсходована.

- За выполненные работы в 2014 году средства областного бюджета поступили в размере 17 675 тыс. рублей. Сумма недофинансирование областного бюджета за выполненные и принятые к учету работы за 2014 год составила – 36 896,5 тыс. рублей.

Из средств местного бюджета на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог города по муниципальной программе «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Обнинска» запланировано 98 471 тыс. рублей, израсходовано – 82 338   тыс. рублей. Экономия бюджетных средств достигнута за счет уменьшения цены проведенных торгов и оплате выполненных работ по фактически выполненным объемам.

Невыполнение  показателей по ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов связано с  недостаточным объемам средств, выделяемых из бюджета города по данным мероприятиям и недобросовестности выполнения обязательств подрядных организаций по муниципальным контрактам.

- 3. Данные об использовании средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

В 2014 году в бюджете города на финансирование мероприятий Программы были запланированы и  выделено средств в объеме 386 680,1 тыс. рублей, фактически освоено  320 466 тыс. рублей, из них:

- по подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных и внутридворовых проездов в городе Обнинске» освоено 303 814 тыс.рублей или 82,4% к объему выделенных средств;

- по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в городе Обнинске» - освоено 16 652 тыс. рублей или 92,5% к объему выделенных средств.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед.изм. | Финансирование 2014г. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2014 г., всего, тыс.руб. | Факт 2014 г. всего, тыс.руб. |  |
| Финансирование, всего: |  |  |  |  |
| по муниципальной программе "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Обнинска", в том числе: | тыс.руб. | 386 680,1 | 320 466 | 82,9 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 65 542,3 | 28 337,1 | 43,2 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 321 137,8 | 292 128,9 | 91,0 |
| по подпрограмме "Ремонт и содержание дорог, ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов в городе Обнинске" | тыс.руб. | 368 680,1 | 303 814 | 82,4 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 65542,3 | 28 337,1 | 43,2 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 303137,8 | 275 476,9 | 90,9 |
| по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в городе Обнинске" | Тыс.руб. | 18 000,0 | 16 652,0 | 92,5 |

Реализации мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Обнинска»

| Наименование мероприятий | Ед.изм. | Финансирование 2014г. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2014 г., всего, тыс.руб. | Факт 2014 г. всего, тыс.руб. |  |
| 1. Ремонт и содержание дорог, ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов, всего | тыс.руб. | 368 680,1 | 303 814 | 82,4 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 65 542,3 | 28 337,1 | 43,2 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 303 137,8 | 275 476,9 | 90,9 |
| 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.руб. | 204 666,8 | 193 139 | 94,4 |
| 1.2. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных и внутридворовых проездов, в том числе мероприятия в рамках деятельности ТОС | тыс.руб. | 164 013,3 | 110 675,1 | 67,5 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 65 542,3 | 28 337,1 | 43,2 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 98 471 | 82 337,9 | 83,6 |
| 2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | тыс.руб. | 16 400 | 15 752 | 96,0 |
| 2.1. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети ограждений | тыс.руб. | 3 350 | 3 350 | 100 |
| 2.2. Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 10 850 | 10 202 | 94,0 |
| 2.4. Разработка проектной документации по организации дорожного движения на автомобильных дорогах г.Обнинска | тыс.руб. | 2 200 | 2 200 | 100 |
| 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | тыс.руб. | 1 600 | 900 | 56,3 |
| 3.1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов улично-дорожной сети, непосредственно прилегающих к образовательным учреждениям | тыс.руб. | 1600 | 900 | 56,3 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 65 542,3 | 28 337,1 | 43,2 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 321 137,8 | 292 128,9 | 91,0 |
| ВСЕГО: | тыс.руб. | 386 680,1 | 320 466 | 82,9 |

4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

1. В   соответствии   с  решением   Обнинского   городского  Собрания  от 10.12.2013 № 01-50 «О бюджете города Обнинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции решений городского Собрания от 25.13.2014 № 02-55, от 24.06.2014 №03-59) постановлением Администрации города № 1152-п от 30.06.2014 внесены изменения по объемам финансирования программы по  мероприятиям  по ремонту и содержанию автомобильных дорог, ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов. Объем финансирования из средств бюджета города увеличен с 180 500 тыс. рублей до 300 716,4 тыс. рублей,  из средств областного бюджета с 11 000 тыс. рублей до 50 662,1 тыс. рублей.

2. В   соответствии   с  решением   Обнинского   городского  Собрания  от 10.12.2013 № 01-50 «О бюджете города Обнинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции решений городского Собрания от 25.13.2014 № 02-55, от 24.06.2014 №03-59) постановлением Администрации города № 1403-п от 01.08.2014 внесены изменения по объемам финансирования программы по  мероприятиям  по ремонту и содержанию автомобильных дорог, ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов. Объем финансирования из средств бюджета города увеличен с 300 716,4 тыс. рублей до 318 716,4 тыс. рублей

3. В   соответствии   с  решением   Обнинского   городского  Собрания  от 10.12.2013 № 01-50 «О бюджете города Обнинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции решений городского Собрания от 25.13.2014 № 02-55, от 24.06.2014 №03-59, от 28.10.2014 № 03-61, от 23.12.2014 № 01-64) постановлением Администрации города № 2507-п от 26.12.2014 внесены изменения по объемам финансирования программы по  мероприятиям  по ремонту и содержанию автомобильных дорог, ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов.

Внесены дополнения по мероприятиям программы, а именно, в раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подпрограммы «Ремонт и содержание дорог, ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов в городе Обнинске», в подразделе 9.1. раздела  9 Программы абзацем следующего содержания:

«Для повышения уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния дорог до уровня соответствующих нормативных требований и дальнейшей эксплуатации проблемных участков дорог города необходимо запланировать комплексные мероприятия на объектах:

- участок дороги по ул. Кабицынская от перекрестка: ул.Университетская – ул.Кабицынская до АЗС «Кабицыно», необходимо проведение ремонтно-восстановительных мероприятий в два этапа: реконструкция ливневой канализации, а затем капитальный ремонт автомобильной дороги;

- реконструкция автомобильной дороги  на участке: Пяткинский проезд в районе спуска от АБЗ до моста р. Протва с устройством разъездного кармана, водоотводных лотков, пешеходных тротуаров».

В целях реализации постановления Правительства Калужской области от 07.11.2014 № 652  «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 06.05.2014 № 286 «Об утверждении распределения межбюджетных субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов на 2014 год» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 11.08.2014 № 469) и в соответствии с Положением о порядке, условиях предоставления и методике расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий в отношении объектов, имеющих особое социально – экономическое значение, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 19 марта 2012 г. № 122  «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование отдельных мероприятий за счет средств Дорожного фонда Калужской области» муниципальному образованию «Город Обнинск» в 2014 году определены средства Субсидии в размере 54 880,2 тыс. рублей.

В связи с внесенными изменениями в план ремонтных работ автомобильных дорог по увеличению выполняемого объема финансирование мероприятий программы на 2014 год с 318 716,4 тыс. рублей изменено на 386 680,1 тыс. рублей,  средств областного бюджета увеличены с  50662,1 тыс. рублей  до  65 542,3 тыс. рублей. Внебюджетные источники  в объеме 1140 тыс. рублей исключены из бюджета программы. Средства направлены на мероприятия по подпрограмме «Ремонт и содержание дорог, ремонт внутриквартальных и внутриквартальных проездов в городе Обнинске.

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы

"Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Обнинска" за 2014 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение от утвержденного значения | Оценка в баллах |
| индикатор 1 Площадь отремонтированных автомобильный дорог | Кв.м | 30000 | 113 784 | +83784 | +1 |
| индикатор 2 Площадь отремонтированных внутриквартальных и внутридворовых проездов | Кв.м | 50000 | 30689 | -19311 | -1 |
| индикатор 3 Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий, приведенных к 10 тыс. транспортных средств | Ед. | 2,5 | 1,63 | -0,87 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | х | х | х | х | +1 |

Оценка основных целевых индикаторов подпрограммы  «Ремонт и  содержание дорог, ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов в городе Обнинске»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение от утвержденного значения | Оценка в баллах |
| индикатор 1 Площадь автомобильных дорог общего пользования, подлежащая ежедневной механизированной летней и зимней уборке | тыс. кв.м | 400 | 537 | +134 % | +1 |
| индикатор 2 Процент износа автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей площади | % | 61 | 85 | -24% | -1 |
| индикатор 3 Площадь отремонтированных автомобильный дорог | Кв.м | 30000 | 113 784 | +83784 | +1 |
| индикатор 4 Площадь отремонтированных внутриквартальных и внутридворовых проездов | Кв.м | 50000 | 30689 | -19311 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | х | х | х | х | 0 |

Оценка основных целевых индикаторов  подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Обнинске"

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение от утвержденного значения | Оценка в баллах |
| индикатор 1 Число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 5 | 11 | +6 | -1 |
| индикатор 1.1 Изменения к 2012 году | процентов /человек | 0,0% | + 220,0 % / +6 | + 220,0 % / +6 |  |
| индикатор 2 Число детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 16 | 7 | -9 | +1 |
| индикатор 2.1 Изменения к 2012 году | процентов/ человек | -11,11/-2 | - 38,9 % / -11 | -27,79 % / -9 |  |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | Х | 0 |

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства						В.В.Лежнин

Исп. Пинчугина Ю.В.

395-84-34

Оценка эффективности  реализации муниципальной программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Обнинска" за 2014 год

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла | +1 | Программу отменить. Осуществлять финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» |

По результатам реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Обнинска»  из 3 целевых  индикаторов перевыполнены 2, не выполнен индикатор по количеству отремонтированных внутриквартальных и внутридворовых проездов.

По результатам реализации подпрограммы  «Ремонт и  содержание дорог, ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов в городе Обнинске» из 4 индикаторов значительно перевыполнены 2 показателя, 2 не достигли планового значения.

По результатам реализации подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения в городе Обнинске» из 2 индикаторов по одному значению не достигнуто выполнение. При сокращении числа детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, увеличилось число погибших  в дорожно-транспортных происшествиях.

Реализация мероприятий Программы позволила в 2014 году:

- отремонтировать 113,784 тыс.кв. м  автомобильных дорог общего пользования, что составляет 9,3 % от общей протяженности дорог;

- обеспечить ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов, включая работы по благоустройству внутридворовых территорий в рамках деятельности территориальных общественных самоуправлений, что позволило отремонтировать 30 дворов и 43 внутридворовых проезда.

- снизить индикатор безопасности  на территории МО «Город Обнинск»- уменьшилось количество ДТП. За период 2014 года зарегистрировано: 161 дорожно-транспортное происшествие, из них 8 случаев  ДТП  из-за сопутствующих дорожных условий, что на 9 случаев меньше, чем в 2013 году.

Площадь заасфальтированных дорог в 2014 году в 3,8 раза превысило значение запланированное по Программе. Значительное перевыполнение по показателю ремонта дорог сложилось  ввиду большего объема выполненных работ в рамках проведения мероприятий к празднованию 60-летия первой АЭС на ремонт автомобильных дорог и дополнительному финансированию  из средств дорожного фонда Калужской области бюджету МО «Город Обнинск».

При этом процент износа автомобильных дорог увеличен до 85%, вместо 61% планируемых и 62% - значения за 2013 год, что связано по данным исполнителя с окончанием гарантийного срока обслуживания ранее отремонтированных дорог и увеличения интенсивности автомобильного потока на дорогах города.

По нашему мнению необходимо провести дополнительные расчеты по показателю процент износа автомобильных дорог, ввиду его не соответствия с количеством  отремонтированных дорог в 2014 году и  с данными  за 2013 год.

Невыполнение  показателей по ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов (30,7 тыс. кв.м вместо 50,0 тыс. кв.м) связано с  недостаточным объемам средств, выделяемых из бюджета города по данным мероприятиям и недобросовестности выполнения обязательств подрядных организаций по муниципальным контрактам.

В 2014 году в бюджете города на финансирование мероприятий Программы были запланированы и  выделено средств в объеме 386 680,1 тыс. рублей, фактически освоено   320 466 тыс. рублей, из них:

- по подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных и внутридворовых проездов в городе Обнинске» освоено 303 814 тыс. рублей или 82,4% к объему выделенных средств;

- по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в городе Обнинске» - освоено 16 652 тыс. рублей или 92,5% к объему выделенных средств.

За выполненные работы в 2014 году средства областного бюджета поступили в размере 17 675 тыс. рублей. Сумма недофинансирование областного бюджета за выполненные и принятые к учету работы за 2014 год составила – 36 896,5 тыс. рублей.

В связи с переходом в 2015 году на программный формат бюджета города постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п принято новое положение о Порядке  принятия решения о разработке муниципальных  программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации. В соответствии с данным порядком постановлением Администрации города от 27.10.2014 № 2040-п  утверждена муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска»  сроком реализации 2015-2020 годы.  Постановление Администрации города от 30.12.2013 № 2409-п «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Обнинска» отменить.

Заместитель главы Администрации города

по экономическому развитию                                                                                Г.Е. Ананьев

Начальник Управления финансов

Администрации города Обнинска                                                                     Л.И.Коновалова