Отчет

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город   Обнинск» за 2017 год

1.1. Результаты, достигнутые за 2017 год на основании индикаторов                Программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество установленных в отчетном году индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | шт. | 370 | 453 | 83 | + 22,4 | Увеличение установленных, замененных в отчетном году индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде за счет различия стоимости приборов по категориям (вода, электроэнергия) |
| Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт в отчетном году | км | 0,4 | 0,274 | - 0,126 | - 31,5 | Уменьшение протяженности отремонтированных участков водопроводных сетей за счет увеличение стоимости материалов и работ |
| Объем потерь воды питьевого качества | тыс. м3 | 1,3 | 1,29 | 0,01 | -0,77 | Незначительные отклонения, так как данные величины определяются расчетным путём. |
| Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | тыс. Квт*ч | 1,2 | 1,19 | -0,01 | -0,8 | Незначительные отклонения, так как данные величины определяются расчетным путём |
| Количество общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии и горячего водоснабжения) | шт. | 10 | 6 | -4 | -40,0 | Увеличение стоимости одного прибора учета |

1.2. Реализация мероприятий  Программы позволила:

В 2017 году за счет средств бюджета были установлены (заменены) индивидуальные приборы учета холодного, горячего водоснабжения и электроэнергии в муниципальном жилищном фонде:

Таблица 1

| № | Наименование инд. прибора учета | Количество установленных приборов учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор учета (индивидуальный) ГВС | 87 |
| 2. | Прибор учета (индивидуальный) ХВС | 95 |
| 4. | Приборов учета эл.энергии | 271 |

В ходе выполнения работ по ремонту трубопроводов заменено 274,05 пог. м стального трубопровода на трубопровод полиэтилена низкого давления ПНД,  в том числе:

- участок внутриквартального кольцевого водовода диаметром 150 мм от ВК-1088 (врезка на жилой дом по ул. Гагарина, д.63 мкр.51) до ВК -1161 (врезка на детский сад № 2 «Палех» по ул. Ленина, д.216) протяженностью 115,0 пог. м.

- участок кольцевого водовода диаметром 150 мм от ВК-1029 (врезка на ж/д № 23 по ул. Гагарина) до ВК -1008 (магистральный водовод диаметром 300 мм протяженностью 159,05 пог. м.

Замена участка ветхих сетей на данных участках трубопровода на трубы из полимерных материалов (ПНД) позволит сократить потери воды и, как следствие, сократить затраты электроэнергии, необходимой для подъема.

Уменьшение потерь воды составило 1,57 тыс. м куб. в год. Расчет потерь произведен в соответствии с «Методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения» (утверждена приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 20 декабря 2004 года № 172) исходя из количества устраненных аварий за период 2012-2016 гг., характера повреждений (свищ, перелом), продолжительности утечки по фактическим данным с момента заявки до локализации, площади живого сечения отверстия, среднего напора воды на данном участке.

Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды составила 1,199 тыс. Квт*ч.

Расчет экономии электроэнергии произведен исходя из фактической удельной нормы расхода электроэнергии  на 1 м куб. в 2017 году в размере 0,76  Квт*ч /м куб.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

На реализацию муниципальной программы в 2017 году оказали влияние следующие факторы:

1.  За счет меньшей стоимости индивидуальных приборов учета электрической энергии установлено большее количество  счетчиков в муниципальном жилищном фонде чем планировалось по программе.

2. Уменьшение объемов работ по замене ветхих водопроводных сетей, предусмотренных программой, обусловлено следующими факторами:

- увеличение стоимости используемых материалов (расчетная стоимость  в 2014 году 2298,9 руб./пог. м, фактическая в 2016 году составила 7191,70 руб./пог .м);

- увеличение стоимости проводимых работ в связи с необходимостью проведения раскопок в районе с высокой степенью благоустройства, высокой концентрацией инженерных коммуникаций, проведением работ по восстановлению благоустройства.

Важность проведения ремонтных работ на данных участках обусловлена необходимостью восстановления кольцевых внутриквартальных и кольцевых магистральных водоводов в целях обеспечения гарантированного бесперебойного водоснабжения жилых домов, а также детского комбината, как социально значимого объекта массового скопления людей с оборудованной системой внутреннего пожаротушения.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 6 122,9 | 4 433,5 | 72,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Итого: | 6 122,9 | 4 433,5 | 72,4 |

| 3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план на год |  | кассовые расходы |  | % | план |  | кассовые |  | план |  | кассовые |  | план |  | кассовые |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «УЖКХ» |  | 3522,9 |  | 1872,2 |  | 53,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3522,9 |  | 1872,2 |  | В отчетном периоде оплачены работы по выполненным договорам. Дополнительные договора на выполнение работ не были заключены. |  |  |  |
| 2. |  | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Водоканал» |  | 2 000,0 |  | 1970,9 |  | 98,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 000,0 |  | 1970,9 |  | Экономия в размере 29,11 тыс. руб. получена по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика |  |  |  |
| 4. |  | Мероприятия по энергосбережению в многоквартирных, малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 (установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии) | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «УЖКХ» |  | 600,0 |  | 590,4 |  | 98,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  | 590,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по муниципальной программе |  |  | 6122,9 |  | 4 433,5 |  | 72,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6122,9 |  | 4 433,5 |  |  |  |  |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

В полном объеме не выполнены мероприятия «Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде»  по причине позднего заключения договора.

- Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

В 2017 году были внесены изменения в программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»:

5.1. Постановлением Администрации г. Обнинска от 30.05.2017 № 806-п             «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» программа была изложена в новой редакции в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 № 603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг», решением Обнинского городского Собрания № 01-17 от 06.09.2016 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», в рамках участия в реализации государственной программы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"», утв. постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 771.

5.2. Постановление Администрации г. Обнинска от 21.12.2017 № 2075-п             «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» внесены изменения, связанные  с уточнением бюджета города (решение Обнинского городского Собрания от 13.12.2016 № 01-23 "О бюджете города Обнинска на 2017 год плановый период 2018 и 2019 годов"                (в ред. решения Обнинского городского Собрания от 28.11.2017 № 0-34).

- Расчет интегральной оценки эффективности реализации программы:

|  | Оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | об исполнении мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия/целевого показателя | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | 0,575 | х | тыс. руб. | 3522,9 | 1872,2 | х | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество установленных в отчетном году индивидуальны приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | х | 1 | шт | 370 | 453 | 1,224 | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К1= 1,0+1,224=1,224, т. е. К1 =1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей | 0,327 | х | тыс. руб. | 2 000,0 | 1949,9 | х | 0,746 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт в отчетном году | х | 0,8 | км | 0,4 | 0,274 | 0,685 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 Объем потерь воды питьевого качества | х | 0,1 | тыс. м3 | 1,3 | 1,29 | 0,992 | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | х | 0,1 | тыс. Квт*ч | 1,2 | 1,19 | 0,992 | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К2=0,8*0,685+0,1*0,992+0,1*0,992=0,548+0,099+0,099=0,746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению в многоквартирных, малоэтажных (не более двух этажей) домах, до 1999 года постройки, с количеством квартир не менее 4 и не более 9 (установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, иные мероприятия по энергосбережению). | 0,098 | х | тыс.руб. | 600,0 | 590,4 | х | 0,600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии и горячего водоснабжения); | х | 1,0 | шт. | 10 | 6 | 0,60 | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К4= 1,0*0,60=0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,575*1,0+0,327*0,746+0,098*0,60=0,575+0,244+0,059=0,878 |  |  |  |  |  | 0,878 |  |  |  |  |  |  |

Начальник Управления 															А.В. Ерёмина

городского хозяйства