ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2017 год

- Результаты, достигнутые за 2017 год на основании индикаторов                Программы

  - Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» по итогам 2017 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолют ное отклонение | Относи тельное отклонение, в% | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2017 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1 Ремонт и содержание муниципального жилья |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 количество отремонтированного жилья | квартира | 1 | 1 | 0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту | кв.м | 107 945,0 | 107 945,0 | 0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: время оперативного реагирования на аварийные ситуации | мин. | 26 | 26 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2: количество аварийных выездов | ед. | 12 050 | 11 800 | 250 | 2,1 |  |
| Мероприятие 4Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ | мест | 15 | 5 | -10 | - 66,7 | Сокращение рабочих мест ввиду образования единого информационного расчетного центра |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

Обеспечить организацию аварийно-диспетчерского обслуживания населения, ликвидацию аварийных ситуаций и проведение ремонтно-восстановительных работ в многоквартирных жилых домах города.

В 2017 году в городе насчитывалось  629 МКД.

На обслуживании аварийно-диспетчерской службы МП «УЖКХ»  находилось 565 МКД, что на 4,4 % больше, чем в 2016 году (540 МКД).

Аварийно-диспетчерской службой за 2017 год было произведено 11 800 аварийных выездов на многоквартирные дома, находящиеся на обслуживании, что на 6 % меньше, чем в 2016 году (12 548 аварийных выездов) и на 2%  меньше, чем  утверждено в Программе (12 050).

Из 11 800 аварийных выездов:

• по сантехнике - 8 000 аварийных выездов;

• по электрике – 2 400 аварийных выездов;

• по сварочным работам – 1 400 аварийных выездов.

В 2017 году количество выездов, связанных с отоплением – 266  выездов, что составило 2,25 % из общего количества выездов, что на 15 % больше, чем в 2016 году (количество выездов  в 2016 году – 226 выездов).

Большое количество выездов в 2017 году (11,86%) связано со сварочными работами   (1 400 выездов), относительно 2016 года  их количество уменьшилось  на 20,5 % (в 2016 году – 1 688 выездов).

Создан аварийный запас материальных средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций в выходные (праздничные) дни, что позволяет сохранять время реагирования на аварийные ситуации 26 мин.  в 2017 году, как и в  2016 году (26 мин).

В связи с образованием единого информационного расчетного центра количество   оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ уменьшилось до 5 мест вместо планируемых 15 мест (в 2016 году - 15 мест).                                 Денежные средства освоены на обновление технического оборудования существующих рабочих мест.

Обеспечено софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

За счет средств Фонда капитального ремонта  в городе Обнинске в 2017 году выполнены следующие работы:

- замена лифтового оборудования в количестве 36 лифтов в 13 МКД на сумму  67,98 млн. рублей;

- выполнены работы по капитальному ремонту отмосток на  9 МКД на сумму                 2,67 млн. рублей;

- выполнены работы по капитальному ремонту крыш на  11 МКД на сумму                   45,47 млн. рублей;

- выполнены работы по капитальному ремонту инженерных систем на 2 МКД на сумму  7,64  млн. рублей;

- выполнены работы по капитальному ремонту фасадов на  4 МКД на сумму                16,27  млн. рублей.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

2.1. Мероприятие «Ремонт и содержание  муниципального жилья» выполнено в объеме определенном Программой (1 квартира), но при меньших затратах, чем определено Программой.

Денежные средства освоены в размере заявленной потребности по фактически выполненным  видам работ.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 78 675,1 | 78 635,1 | 99,9 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 78 675,1 | 78 635,1 | 99,9 |

3.2. ОТЧЁТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2017 год

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятие 1 Ремонт и содержание муниципального жилья | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 150,8 | 110,8 | 73,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,8 | 110,8 | Средства освоены в размере заявленной потребности |
| 2 | Мероприятие 2 Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 10 349,2 | 10 349,2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 349,2 | 10 349,2 |  |
| 3 | Мероприятие 3 Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 59 975,1 | 59 975,1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 975,1 | 59 975,1 |  |
| 4 | Мероприятие 4 Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 8 200,0 | 8 200,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 200,0 | 8 200,0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 78 675,1 | 78 635,1 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 675,1 | 78 635,1 |  |

4. Перечень не выполненных в установленные сроки  мероприятий с указанием причин невыполнения.

Не выполненных мероприятий нет.

5. Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

5.1. Постановлением от  17.05.2017 № 744-п «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск», внесены изменения и дополнения:

- в паспорте муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск», пункт 3 «Участники муниципальной программы» изложен в новой редакции: «Организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по результатам отбора в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации)»;

- в разделе 4 Программы слова «Реализацию программы осуществляет МП УЖКХ, в части:» заменены текстом следующего содержания: «В рамках реализации мероприятий программы проводится отбор получателей субсидии в порядке, установленном Положением о предоставлении субсидий из бюджета города в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Получатель субсидии осуществляет полномочия участника программы в части:»;

- дополнен раздел 4 Программы текстом следующего содержания: «Участники программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, достижение целевых показателей программы и представляют информацию о ходе реализации мероприятий программы в Управление городского хозяйства Администрации города.

Управление городского хозяйства на основе представленных сведений проводит анализ выполнения мероприятий и оценку эффективности каждого мероприятия и программы в целом».

5.2. Постановлением от  19.12.2017 № 2051-п «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п                              «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск», объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2016  № 01-23 ««О бюджете города Обнинска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 28.03.2017 № 02-28, от 23.05.2017 № 02-30, от 28.11.2017 № 01-34), письма прокуратуры города Обнинска от 11.12.2017 № 7-28-2017;

5.3. Постановлением от  22.01.2018 № 58-п «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск», объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2016  № 01-23 ««О бюджете города Обнинска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 28.03.2017  № 02-28, от 23.05.2017 № 02-30, от 28.11.2017 № 01-34, от 26.12.2017 № 01-36), письма прокуратуры города Обнинска от 10.01.2018 № 7-28-2018.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2017 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятие 1 «Ремонт и содержание муниципального жилья» | 0,002 |  | тыс.руб. | 150,8 | 110,8 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 количество отремонтированного жилья |  | 1,0 | квартира | 1 | 1 | 1,000 | х |
|  | К1 = 1,0 *1,0= 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 «Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» | 0,132 |  | тыс.руб. | 10 349,2 | 10 349,2 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту |  | 1,0 | кв.м. | 107 945,00 | 107 945,00 | 1,000 | х |
|  | К2 = 1* 1=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 «Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города» | 0,762 |  | тыс.руб. | 59 975,1 | 59 975,1 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 время оперативного реагирования на аварийные ситуации |  | 0,5 | мин. | 26 | 26 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 количество аварийных выездов |  | 0,5 | Ед. | 12 050,00 | 11 800,00 | 1,021 | х |
|  | К3 = 0,5 * 1,0 + 0,5 * 1,02=1,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 4 «Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ» | 0,104 |  | тыс.руб. | 8 200,0 | 8 200,0 | х | 0,333 |
|  | Индикатор 1. наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ |  | 1,0 | мест | 15 | 5 | 0,333 | х |
|  | К4 = 1,0 * 0,333=0,333 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации программы | И = (0,002*1)+(0,132*1)+(0,762*1)+(0,104*0,333)=0,931 |  |  |  |  |  | 0,931 |

Начальник Управления городского хозяйства                                                                                                А.В. Ерёмина

Исп. Семенова Е.Н.

Тел.: 5-82-28