ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

"Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании "Город Обнинск"

за 2015 год

- Исполнение муниципальной программы «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее – Программа) в 2015 году осуществлялосьпутем реализации мероприятий двух подпрограмм: «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» (далее – Подпрограмма 1) и «Обеспечение градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Город Обнинск» (далее – Подпрограмма 2).

1. Результаты, достигнутые за 2015 год на основании индикаторов Программы.

1.1. Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании "Город Обнинск" по итогам 2015 года.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске" |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | ед. | 20 | 53 | 33 | + 165,0 | В связи с экономией денежных средств на торгах увеличено количество аукционов и объектов, по которым проведены кадастровые работы |
| Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот | ед. | 139 | 146 | 7 | +5,0 | Увеличение количества земельных участков связано с формированием земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. Земельные участки были переданы в муниципальную собственность Боровским муниципальным районом |
| Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность; государственная кадастровая оценка (один раз в три года) | ед. | 51 | 36 | -15 | -29,4 | Выкуп арендуемого муниципального имущества носит заявительный характер. |
| Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | % | 100 | 98,37 | -1,63 | -1,6 | Минимальное отклонение выполнения показателя, характеризующее высокую точность прогноза |
| Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Площадь объектов муниципальной казны, не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | кв.м | 1300 | 0 | -1300 | -100,0 | В отчетном году не были заключены договоры на содержание объектов муниципальной казны. |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Обнинск" |  |  |  |  |  |  |
| Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | % | 100 | 98,46 | -1,54 | -1,54 | Не исполнено в срок 2 контракта |

1.2. Реализация мероприятий Программы:

1.2.1. В 2015 году были запланированы кадастровые работы по изготовлению технических планов на 20 объектов, с постановкой их на государственный кадастровый учет. Фактически работы проведены в отношении 53 объектов муниципальной собственности. Всего проведено 6 аукционов в электронной форме, изготовлено 53 технических плана и 53 кадастровых паспорта (на линейные объекты (автодороги, тепловые сети),нежилые помещения, гаражи).

1.2.2. Заказ на проведение кадастровых работ по земельным участкам складывался исходя из текущей необходимости формирования земельных участков. В целом, по подпрограмме за год, были проведены кадастровые работы по формированию 146 земельных участков, в том числе 139 участков для предоставления их многодетным семьям города.

1.2.3. Работы по оценке муниципального имущества проводились в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Количество объектов для проведения оценки складывалось, в основном, из количества договоров аренды муниципального имущества, по которым в соответствии с решениями комиссии по аренде необходима была рыночная стоимость арендной платы и заявлений от арендаторов муниципальных нежилых помещений, пожелавших реализовать свое право выкупа муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Также была произведена оценка земельного участка и пакета акций ОАО  ПЗ «Сигнал».

За отчётный период Управлением имущественных и земельных отношений было заказано 36 отчетов по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.

Средний процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками составил 98,37%. В том числе по арендной плате за аренду муниципального имущества – 138,6%, арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 92,1%, арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 103,0%, продаже земельных участков в границах городских округов, государственная собственность на которые не разграничена – 84,5%, продаже земельных участков, находящихся в собственности городских округов – 60,9%, продаже муниципального имущества – 106,5%. Запланированные поступления в бюджет – 468 216,0 тыс. рублей, фактически поступило – 460 577,8 тыс. рублей.

1.2.4. В целях содержания казенного муниципального имущества в надлежащем состоянии организованы и проведены электронные торги по выбору подрядчика для осуществления ремонтных работ по замене деревянных блоков на блоки из ПВХ профиля здания по адресу: ул. Гурьянова, 19, в количестве 25 штук. Экономия по результатам торгов составила 62,5 тыс. рублей. Также по указанному адресу финансировались работы по демонтажу оконных металлических решеток и оплата расходов за потребленную электрическую энергию.

1.2.5. Осуществлялись функции заказчика-застройщика, по обеспечению технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов.

В 2015 году было заключено контрактов (договоров) – 130, по итогам года фактическое исполнение составило – 128.  Значение целевого индикатора - доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве  заключенных муниципальных контрактов (договоров) составила – 98,46 %.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

2.1. По мероприятию Подпрограммы 1«Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков».

По итогам проведённых аукционов на проведение работ в рамках данного мероприятия фактическая стоимость составила 277,3 тыс. рублей.(Начальная максимальная цена контрактов - 694,7 тыс. рублей). В связи с  существенной экономией денежных средств  было принято решение о проведении дополнительных аукционов, в связи с чем количество объектов, по которым проведены кадастровые работы,  увеличилось более чем в два раза.

При проведении кадастровых работ по земельным участкам организовано два аукциона в электронной форме, израсходовано 185,8 тыс. рублей при начальной максимальной цене контрактов в 643,9 тыс. рублей.

2.2. По мероприятию Подпрограммы 1 «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков».

В связи с происходящими в стране экономическими явлениями, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших заявление на выкуп, оказалось меньше запланированного. С другой стороны, по этой же причине, поступления арендной платы за муниципальное имущество оказались выше планового показателя, что позволило частично скомпенсировать выпадающие доходы.

Проведено два аукциона по оценке муниципального имущества в электронной форме. Начальная максимальная цена контрактов составила 383,9 тыс. рублей. В результате проведённых аукционов фактическая стоимость работ снизилась до 61 тыс. рублей. Стоит отметить, что победителем обоих аукционов являлось общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг» г. Елец, которое выполнило муниципальные контракты по демпинговым ценам с существенным затягиванием сроков. В настоящее время ООО «Консалтинг» внесено в федеральный реестр недобросовестных поставщиков.

2.3. По мероприятию Подпрограммы 1 «Проведение ремонта  имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны».

Работы по ремонту мягкой кровли  нежилого здания по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 93 осуществлялись участником подпрограммы – МКУ «Городское строительство» по постановлению Администрации города. Были составлены дефектная ведомость и смета на выполнение работ. Сметная стоимость составила 704,3 тыс. рублей. Из-за отсутствия необходимых финансовых средств работы были перенесены на 2016 год.

Запланированные на 2015 год работы по замене узла учёта тепловой энергии в муниципальном нежилом здании по ул. Гурьянова, 19, организуемые МКУ «Городское строительство», были отменены в связи решением о размещении МКУ «Централизованная бухгалтерия» по другому адресу. Помещения, ранее занимаемые МКУ «ЦБ» по ул. Гурьянова, 19 сданы в аренду.

2.4. По мероприятию Подпрограммы 2 «Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов». В 2015 году в исполнении было 130 контрактов (договоров), по итогам года фактическое исполнение составило  128 контрактов (договоров). Экономия в результате проведенных тендерных торгов составила 32 794,906 тыс.рублей.

2.4.1. По заключенному 11.02.2013 контракту с победителем тендерных торгов ООО «Производственная Коммерческая Фирма «Водоканалавтоматика» г. Омск на сумму 24 722,6 тыс. рублей на выполнение монтажных и пусконаладочных работ АСУ ТП 1-го этапа реконструкции очистных сооружений, выполнено работ на сумму  24 520,775 тыс. рублей, в том числе в 2015 году в сумме 698,3 тыс. рублей. В связи с отсутствием строительной готовности площадки, не завершены пусконаладочные работы АСУ ТП 1-го этапа в полном объеме, не смонтированы датчики. Работы будут завершены по мере готовности строительной площадки в 2016 году в сумме 201,8 тыс. рублей.

2.4.2. Между МКУ «Городское строительство» и победителем тендерных торгов ООО «СМУ-40» 22.07.2014 был заключен муниципальный контракт на строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения мкр.38 (северная часть) в г. Обнинске в сумме 149 250,0 тыс. рублей с финансированием за счет средств федерального и местного бюджетов. По результатам заключения  государственной экспертизы 22.06.2015 было подписано Дополнительное соглашение №1 на уменьшение цены контракта до 148 589,1 тыс. рублей. Выполнение в 2015 году составило – 122 051,1  тыс. рублей, профинансировано – 121 079,8 тыс. рублей, из них: 118 871,3 тыс. рублей за счет средств субсидии, предоставляемой из федерального бюджета,  2 208,5 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета. В виду сложившихся обстоятельств, указанных в письмах  подрядчика, и учитывая социальную значимость объекта, завершение обязательств по строительству муниципального дошкольного образовательного учреждения мкр.38 было перенесено на 31.12.2015 (Акта от 30.09.2015). Однако работы не были выполнены в срок, что позволяет применить к подрядчику штрафные санкции.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств (справочно указываются иные источники финансовых ресурсов, привлечённые для реализации мероприятий муниципальной программы), направленных на реализацию Программы.

3.1. Сводная таблица финансирования.

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 31384,70 | 28607,40 | 91,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Итого: | 31384,70 | 28607,40 | 91,2 |

3.2. Отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы "Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании "Город Обнинск" за 2015 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | План | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | Управление имущественных и земельных отношений Администрации города, МП «Управление жилищно-коммунального хозяйства», МКУ «Городское строительство» | 3134,70 | 1235,70 | 39,42 |  |  |  |  | 3134,70 | 1235,70 |  |
| 1.1. | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков |  | 1380,00 | 478,40 | 34,67 |  |  |  |  | 1380,00 | 478,40 | Стоимость работ сформирована по результатам аукционов |
| 1.2. | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков |  | 510,00 | 61,00 | 11,96 |  |  |  |  | 510,00 | 61,00 | Стоимость работ сформирована по результатам аукционов |
| 1.3. | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны |  | 1244,70 | 696,30 | 55,94 |  |  |  |  | 1244,70 | 696,30 | Стоимость работ сформирована по результатам аукционов, проведение части работ по ремонту имущества перенесено на 2016 год |
| 2. | Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск». | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска, МКУ «Городское строительство» | 28250,00 | 27371,70 | 96,89 |  |  |  |  | 500,00 | 355,60 |  |
| 2.1. | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов |  | 27750,00 | 27016,10 | 97,36 |  |  |  |  | 27750,00 | 27016,10 | Экономия по начислению на оплату труда, экономия по услугам содержания имущества. Выполнялись функции заказчика-застройщика по 25 направлениям (объектам) |
| 2.3. | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |  | 500,00 | 355,60 | 71,12 |  |  |  |  | 500,00 | 355,60 | Заключено 14 контрактов (договоров). Экономия сложилась в результате проведения запроса предложений от исполнителей. |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 31384,70 | 28607,40 | 91,15 |  |  |  |  | 31384,70 | 28607,40 |  |

4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

По Подпрограмме 1 – в 2015 году Администрацией города Обнинска не финансировались мероприятия по содержанию объектов муниципальной казны за счет средств бюджета из-за отсутствия заключенных договоров с управляющими компаниями. Работа проводилась по исковым заявлениям за прошедшие периоды, финансирование расходов производилось по исполнительным листам по непрограммной статье расходов «Исполнение судебных актов».

По Подпрограмме 2 не исполнено два  контракта:

- «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка». Завершение работ перенесено на 2016 год.

- «Строительство муниципального образовательного учреждения мкр.38 (северная часть) г. Обнинска». Завершение работ перенесено на 2016 год.

Причины описаны в анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

5. Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

- За отчетный период в программу вносились следующие основные изменения:

- 5.1. Постановлением Администрации города Обнинска от 12.02.2015 N 199-п были уточнены объемы финансирования подпрограммы "Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Обнинск" на 2015-2017 годы в соответствии с бюджетом города на 2015 год, утвержденным  решением  Обнинского городского Собрания от 09.12.2014  № 02-63.

- 5.2. Постановлением Администрации города Обнинска от 21.07.2015 N 1174-п также были уточнены объемы финансирования подпрограммы "Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске" на 2015 год  в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 23.06.2015 № 02-72.

- Индикатор «Количество сформированных земельных участков для вовлечения их в хозяйственный оборот» увеличен на количество формируемых земельных участков для предоставления их многодетным семьям. Скорректирован индикатор «Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован».

- Добавлены новые положения в ожидаемые результаты подпрограммы "Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Обнинск" и общую характеристику сферы реализации подпрограммы с целью подготовки заданий на проектирование и ввода объектов недвижимости в эксплуатацию. Для исполнения указанных задач добавлено мероприятие «Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» с финансированием на 2015 год в размере 500 тыс. рублей.

- 5.3. Постановлением Администрации города Обнинска от 21.12.2015 N 2355-п в подпрограмме "Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске" добавлены участники подпрограммы - МКУ "Городское строительство" и МП "Управление жилищно-коммунального хозяйства". Соответствующие изменения внесены в механизм реализации подпрограммы.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании "Город Обнинск" за 2015 год

6.1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | 0,440 | х | тыс.руб. | 1380,0 | 478,4 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | х | 0,700 | ед. | 20 | 53 | 2,650 | Х |
|  | Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот | х | 0,300 | ед. | 139 | 146 | 1,050 | Х |
| 2 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | 0,163 | х | тыс.руб. | 510,0 | 61,0 | х | 0,928 |
|  | Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность; государственная кадастровая оценка (один раз в три года) | х | 0,200 | ед. | 51 | 36 | 0,706 | Х |
|  | Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | х | 0,800 | % | 100 | 98,37 | 0,984 | Х |
| 3 | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны | 0,397 | х | тыс.руб. | 1244,7 | 696,3 | х | 0,800 |
|  | Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | х | 0,800 | ед. | 1 | 1 | 1,000 | Х |
|  | Площадь объектов муниципальной казны, не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | х | 0,200 | кв.м | 1300 | 0 | 0,000 | Х |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы | И=0,440*1,00+0,163*0,928+0,397*0,800 |  |  |  |  |  | 0,909 |

6.2. Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования

«Город Обнинск»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством | - | х | тыс.руб. | 0 | 0 | х | - |
|  | Наличие Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах | х | 0,250 | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | х |
|  | Наличие карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых границах | х | 0,250 | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | х |
|  | Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО "Город Обнинск" | х | 0,250 | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | х |
|  | Наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с новым Генеральным планом | х | 0,250 | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | х |
| 2 | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | 0,982 | х | тыс.руб. | 27750,0 | 27016,1 | х | 0,985 |
|  | Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | х | 1,000 | % | 100 | 98,46 | 0,985 | х |
| 3 | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | 0,018 | х | тыс.руб. | 500 | 355,6 | х | 0,884 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы | И=0,982*0,985+0,018*0,884 |  |  |  |  |  | 0,983 |

6.3. Интегральный показатель эффективности реализации программы в целом

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | 0,044 | х | тыс.руб. | 1380,0 | 478,4 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | х | 0,700 | ед. | 20 | 53 | 2,650 | х |
|  | Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот | х | 0,300 | ед. | 139 | 146 | 1,050 | х |
| 2 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | 0,016 | х | тыс.руб. | 510,0 | 61,0 | х | 0,928 |
|  | Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность; государственная кадастровая оценка (один раз в три года) | х | 0,200 | ед. | 51 | 36 | 0,706 | х |
|  | Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | х | 0,800 | % | 100 | 98,37 | 0,984 | х |
| 3 | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны | 0,040 | х | тыс.руб. | 1244,7 | 696,3 | х | 0,800 |
|  | Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | х | 0,800 | ед. | 1 | 1 | 1,000 | х |
|  | Площадь объектов муниципальной казны, не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | х | 0,200 | кв.м | 1300 | 0 | 0,000 | х |
| 4 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством | - | х | тыс.руб. | 0 | 0 | х | - |
| 5 | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | 0,884 | х | тыс.руб. | 27750,0 | 27016,1 | х | 0,985 |
|  | Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | х | 1,000 | % | 100 | 98,46 | 0,985 | х |
| 6 | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | 0,016 | х | тыс.руб. | 500,0 | 355,6 | х | 0,884 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,044*1,0+0,016*0,928+0,040*0,800+0,884*0,985+0,016*0,884 |  |  |  |  |  | 0,976 |

- Таким образом, исполнение программы«Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»за 2015 год осуществлялось в соответствии с утвержденным механизмом реализации программы. Основные показатели программы достигнуты при существенной экономии бюджетных средств, связанной с активным применением в работе конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Начальник Управления имущественных

- и земельных отношений Администрации

- города Обнинска	В.И.Короткова

Исп. Вичканов Р.А., тел. 396-10-43

Макеева М.В., тел. 396-08-12