ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2019 год

- Результаты, достигнутые за 2019 год на основании индикаторов                Программы

  - Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» по итогам 2019 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолют ное отклонение | Относи тельное отклонение, в% | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2018 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1 Ремонт и содержание муниципального жилья |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 количество отремонтированного жилья | квартира | 1 | 5 | +4 | +400,0 | Денежные средства освоены, согласно заявленной потребности по фактически выполненным видам работ. Вместо 1 квартиры отремонтировано 5 квартир на выделенные денежные средства. |
| Мероприятие 2 Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту | кв.м | 104 200 | 104 200 | 0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3 Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: время оперативного реагирования на аварийные ситуации | мин. | 25 | 25 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2: количество аварийных выездов | ед. | 11 600 | 10 654 | -946 | +8,8 | Снижен риск возникновения аварийных ситуаций, в результате чего достигнуто уменьшение количества аварийных выездов |
| Мероприятие 4 Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ | мест | 5 | 5 | 0 | 0,0 |  |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

Обеспечить организацию аварийно-диспетчерского обслуживания населения, ликвидацию аварийных ситуаций и проведение ремонтно-восстановительных работ в многоквартирных жилых домах города.

В 2019 году в городе  658 многоквартирных жилых домов (далее - МКД).

На обслуживании аварийно-диспетчерской службы МП «УЖКХ» в 2019 году находилось 623 МКД, что на 14,7 % больше, чем в 2018 году (543 МКД).

Аварийно-диспетчерской службой за 2019 год было произведено 10 654 аварийных выездов на многоквартирные дома, находящиеся на обслуживании, что на 4,35 % меньше, чем в 2018 году (11 118 аварийных выездов) и на 8,8 %  меньше, чем  утверждено в Программе (11 600).

Из 10 654 аварийных выездов:

• по сантехнике – 7 290 аварийных выездов, что на 11,5% меньше, чем в 2018 году (8 236);

• по электрике – 2 059 аварийных выездов, что на 8,3 % меньше, чем в 2018 году (2 246);

• по сварочным работам –1 305 аварийных выездов, что на 2,4% меньше, чем в 2018 году (1 338).

Время реагирования на аварийные ситуации в 2019 году составило 25 мин. и осталось  на том же уровне, что и в 2018 году.

Количество   оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения  за   услуги ЖКХ – 5 мест. Денежные средства освоены на обновление технического оборудования существующих рабочих мест.

Обеспечено софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

За счет средств Фонда капитального ремонта  в городе Обнинске в 2019 году выполнены следующие работы:

- замена лифтового оборудования в количестве 42 лифта в 11 МКД на сумму  72,686                   млн. рублей;

- выполнены работы по капитальному ремонту крыш на  33 МКД на сумму 223,6 млн. рублей;

- выполнены работы по капитальному ремонту инженерных систем на 1 МКД на сумму                  4,5  млн. рублей;

- выполнены работы по капитальному ремонту фасадов на  1 МКД на сумму 7,9  млн. рублей.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

2.1. Мероприятие «Ремонт и содержание  муниципального жилья» выполнено в полном объеме, как  определенно Программой.

Денежные средства освоены, согласно заявленной потребности по фактически выполненным  видам работ.

2.2. Мероприятие «Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» выполнено в меньшем объеме, чем определено Программой.                           Средства освоены в размере заявленной потребности по фактически наличествующих муниципальных помещений за 11 месяцев.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 74 967,2 | 73 714,0 | 98,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 74 967,2 | 73 714,0 | 98,3 |

3.2. ОТЧЁТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2019 год

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятие 1 Ремонт и содержание муниципального жилья | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «УЖКХ» | 696,4 | 695,2 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,4 | 695,2 | Средства освоены в размере заявленной потребности. |
| 2 | Мероприятие 2 Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 10 500,0 | 9 248,0 | 88,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500,0 | 9 248,0 | Средства освоены в размере заявленной потребности по фактически наличествующих муниципальных помещений за 11 месяцев. |
| 3 | Мероприятие 3 Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 57 000,0 | 57 000,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 000,0 | 57 000,0 |  |
| 4 | Мероприятие 4 Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 6 000,0 | 6 000,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000,0 | 6 000,0 |  |
| 5 | Мероприятие 5 Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 770,8 | 770,8 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,8 | 770,8 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 74 967,2 | 73 714,0 | 98,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 967,2 | 73 714,0 |  |

4. Перечень не выполненных в установленные сроки  мероприятий с указанием причин невыполнения.

Не выполненных мероприятий нет.

5. Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

5.1. Постановлением от  03.12.2019 № 2186-п «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск», объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018  № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 22.10.2019              № 03-57).

5.2. Постановлением от  06.03.2020 № 362-п «О внесении изменений                                в постановление Администрации города Обнинска от  24.10.2014 № 1998-п                           «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования  «Город  Обнинск», объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018  № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 24.12.2019              № 03-57), решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019  №  01-60                       «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2019 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятие 1 «Ремонт и содержание муниципального жилья» | 0,009 | х | тыс.руб. |  | 696,4 |  | 695,2 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 количество отремонтированного жилья | х | 1,0 | квартира |  | 1 |  | 5 | 5,000 | х |
|  | К1 = 1,0 *5,0= 5,00>1,0, К1 =1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 «Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» | 0,140 | х | тыс.руб. |  | 10 500,0 |  | 9 248,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту | х | 1,0 | кв.м. |  | 104 200,00 |  | 104 200,00 | 1,000 | х |
|  | К2 = 1* 1=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 «Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города» | 0,761 | х | тыс.руб. |  | 57 000,0 |  | 57 000,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 время оперативного реагирования на аварийные ситуации | х | 0,5 | мин. |  | 25 |  | 25 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 количество аварийных выездов | х | 0,5 | Ед. |  | 11 600 |  | 10 654 | 1,089 | х |
|  | К3 = 0,5 * 1,0 + 0,5 * 1,089=1,04>1,0, т.е. К3=1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 4 «Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ» | 0,080 | х | тыс.руб. |  | 6 000,0 |  | 6 000,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ | х | 1,0 | мест |  | 5 |  | 5 | 1,000 | х |
|  | К4 = 1,0 * 1,0=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 5 «Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности» | 0,010 |  | тыс.руб. | 770,8 |  | 770,8 |  | х | 1,000 |
|  | K5=0,5*1,0+0,4*1,0+0,1*1=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации программы | И = (0,009*1)+(0,140*1)+(0,761*1,0)+(0,080*1)+ (0,010*1,0)=1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |

Начальник Управления городского хозяйства                                                                                                И.В. Раудуве

Исп. Семенова Е.Н.

Тел.: 5-82-28